ЗАТВЕРДЖУЮ:

Північно-Західне міжрегіональне

управління  лісового

та мисливського  господарства

______________________

________________ 2023 р.

# ПРОТОКОЛ

другої лісовпорядної наради від     грудня  2023 року

з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства

філії  «ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЛІСИ УКРАЇНИ»

Присутні: список  поміщений в додатку 1.

Слухали: Доповідь начальника лісовпорядної партії Кирилюка А.Г. до проєкту організації і розвитку лісового господарства філії «Любомльське лісове господарство»,        ДП «Ліси України» складеного за матеріалами повторного базового лісовпорядкування 2022-2023 р.р. Українською лісовпорядною експедицією     ВО «Укрдержліспроект».

Ухвалили: пропонувати до затвердження наступні основні положення і заходи проєкту організації та розвитку лісового господарства на 2023 – 2032 р.р.

1. Зміна площі  за минулий проєктний період

| Найменування лісництва | Найменування адміністративних районів | Площа в га за даними |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теперішнього лісовпоряд-кування | попереднього лісовпоряд-кування | земельного балансу станом на 01.01.2023 р. |
| Ростанське | Ковельський | 4857,9 | 4786,6 | 4857,9 |
| Поліське | -*- | 6378,7 | 6378,1 | 6378,7 |
| Шацьке | -*- | 5156,6 | 5165,0 | 5156,6 |
| Піщанське | -*- | 4567,8 | 4572,7 | 4567,8 |
| Забузьке | -*- | 5836,7 | 5836,7 | 5836,7 |
| Гупалівське | -*- | 5878,4 | 5878,4 | 5878,4 |
| Крушинецьке | -*- | 6483,5 | 6483,5 | 6483,5 |
| Гущанське | -*- | 4110,3 | 4110,3 | 4110,3 |
| Куснищанське | -*- | 5612,9 | 5551,0 | 5612,9 |
| Головнянське | -*- | 5104,9 | 5110,0 | 5104,9 |
| Чорноплеське | -*- | 6237,2 | 6269,0 | 6237,2 |
| Любомльське | -*- | 5700,9 | 5696,0 | 5700,9 |
| Замлинське | -*- | 6802,2 | 6806,0 | 6802,2 |
| Мосирське | -*- | 6945,0 | 6945,0 | 6945,0 |
| Всього по філії: |  | 79673,0 | 79588,3 | 79673,0 |

Погодити віднесення лісів до категорій ( таблиця 2)

2. Категорії лісів.

| Категорії лісів | Площа за даними лісовпорядкування |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – разом | 15907,6 | 20,0 |
| в тому числі: |  |  |
| Памятки природи | 49,8 | 0,1 |
| Національні природні парки (заповідна зона) | 141,1 | 0,2 |
| Національні природні парки (господарська зона) | 11801,9 | 14,8 |
| Заказники | 3909,5 | 4,9 |
| Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати | 5,3 | - |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси – разом | 1573,8 | 2,0 |
| в тому числі: |  |  |
| Ліси у межах населених пунктів | 200,9 | 0,3 |
| Лісогосподарська частина лісів зелених зон | 1308,3 | 1,6 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон | 64,6 | 0,1 |
| Захисні ліси – разом | 7787,1 | 9,8 |
| в тому числі: |  |  |
| Ліси уздовж смуг відведення залізниць | 305,6 | 0,4 |
| Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг | 1035,7 | 1,3 |
| Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів | 5409,5 | 6,8 |
| Інші захисні ліси | 1036,3 | 1,3 |
| Експлуатаційні ліси | 54404,5 | 68,2 |
| Всього по філії: | 79673,0 | 100 |

3. РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЛІСІВ,

ГОСПОДАРСЬКИМИ ЧАСТИНАМИ, ГОСПОДАРСТВАМИ,

ГОСПОДАРСЬКИМИ СЕКЦІЯМИ І ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ, га

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

Сосна звичайна

8188.1 5248.1  45.8                   3.1                 8300.9

42.5    21.4       112.8

Модрина європейська

13.1   13.1   3.8                                   3.8   16.9

Разом

8201.2 5261.2  49.6                   3.1                 8317.8

42.5    21.4       116.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова непродуктивна

Сосна звичайна

124.4    5.9                                              124.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки

Сосна зв. в осередках кор. губ.

233.6  217.4                                              233.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих лісорослинних умовах

Сосна звичайна

456.1   13.3                     0.8     1.1         1.9  458.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в мокрих лісорослинних умовах

Сосна звичайна

145.3                                                     145.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похiдна

Ялина європейська

63.8   56.4   2.0  1.9                              3.9   67.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова

Ялина європейська

4.5    1.6                                                4.5

Разом по господарству

9228.9 5555.8  51.6  1.9              3.1                 9351.3

43.3    22.5       122.4

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Дуб звичайний

565.9  237.2   5.5               2.4     1.4         9.3  575.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна

Дуб звичайний

2.7                                                       2.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

Граб звичайний

7.8                                                       7.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

Ясен звичайний

3.8                                                       3.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

Дуб червоний

10.3    8.2                                               10.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацiєва

Акація біла

42.9                                                      42.9

Разом по господарству

633.4  245.4   5.5               2.4     1.4         9.3  642.7

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

Береза повисла

1169.1   57.0                     0.7     0.4         1.1 1170.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих лісорослинних умовах

Береза повисла

1433.9   32.2            1.1      0.7     0.2         2.0 1435.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в мокрих лісорослинних умовах

Береза повисла

63.7                                                      63.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

Осика

34.7                                                      34.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова в сирих лісорослинних умовах

Осика

9.8                                                       9.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

Вільха чорна

156.3                                0.6             0.6  156.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих лісорослинних умовах

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Вільха чорна

1902.9   20.8                     1.7 2.8 4.1         8.6 1911.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих лісорослинних умовах

Вільха чорна

150.4                                                     150.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

Тополя канадська

0.8    0.8                                                0.8

Тополя пірамідальна

0.9    0.9                                                0.9

Верба біла

4.5                                                       4.5

Разом

6.2    1.7                                                6.2

Разом по господарству

4927.0  111.7            1.1      3.1 3.4 4.7        12.3 4939.3

ГОСПОДАРСТВО ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Чагарникова

Аронія чорноплідна

4.0                              4.0    4.0

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

495.9       495.9

495.9

Разом по господарській частині

14789.3 5912.9  57.1  5.9 1.1          6.5      495.9     15433.2

48.8    28.6       643.9

Разом по категорії лісів

14789.3 5912.9  57.1  5.9 1.1          6.5      495.9     15433.2

48.8    28.6       643.9

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Рекреаійно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.на рівнині

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

Сосна звичайна

100.0   40.8   3.5  0.7          1.6     3.5         9.3  109.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки

Сосна зв. в осередках кор. губ.

1.1    1.1                                                1.1

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Разом по господарству

101.1   41.9   3.5  0.7          1.6     3.5         9.3  110.4

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

0.6    0.3                                                0.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

Граб звичайний

2.0                                                       2.0

Разом по господарству

2.6    0.3                                                2.6

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

Береза повисла

10.8                                                      10.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих лісорослинних умовах

Береза повисла

2.0                                                       2.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

Осика

0.7                                                       0.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

Вільха чорна

3.8                                    1.4         1.4    5.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих лісорослинних умовах

Вільха чорна

118.8                            0.4     1.3         1.7  120.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова

Липа дрібнолиста

0.3    0.3                                                0.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

Тополя канадська

1.1    1.1                                                1.1

Разом по господарству

137.5    1.4                     0.4     2.7         3.1  140.6

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

0.9  0.9    0.9

Разом по господарській частині

241.2   43.6   3.5  0.7          2.0     6.2    0.9 13.3  254.5

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.на рівнині

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

Cосна Банкса

13.9   13.9                                               13.9

Сосна звичайна

704.0  557.7   6.0           0.4         8.3        40.0  744.0

25.3

Разом

717.9  571.6   6.0           0.4         8.3        40.0  757.9

25.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки

Сосна зв. в осередках кор. губ.

0.6    0.6                                                0.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих лісорослинних умовах

Сосна звичайна

10.8    5.3                                               10.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова

Ялина європейська

0.4    0.4                                                0.4

Разом по господарству

729.7  577.9   6.0           0.4         8.3        40.0  769.7

25.3

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

176.3  100.4                     1.1     1.4         2.5  178.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

Граб звичайний

5.9                                                       5.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

Ясен звичайний

2.6                                                       2.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

Дуб червоний

3.4    3.4                                                3.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Ясен зелений

2.0    2.0                                                2.0

Разом по господарству

190.2  105.8                     1.1     1.4         2.5  192.7

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

Береза повисла

62.2    1.2                                               62.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих лісорослинних умовах

Береза повисла

14.0                                                      14.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

Осика

24.7                                                      24.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова в сирих лісорослинних умовах

Осика

3.5                                                       3.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

Вільха чорна

10.4                                                      10.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих лісорослинних умовах

Вільха чорна

159.2   16.3                     2.6     3.7         6.3  165.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих лісорослинних умовах

Вільха чорна

12.1                                                      12.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

Тополя канадська

2.7    2.7                                                2.7

Тополя пірамідальна

0.6    0.6                                                0.6

Тополя чорна

1.6    1.6                                                1.6

Разом

4.9    4.9                                                4.9

Разом по господарству

291.0   22.4                     2.6     3.7         6.3  297.3

ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Лiсоплодова

Алича

1.0                              1.0    1.0

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

25.7 25.7   25.7

Разом по господарській частині

1210.9  706.1   6.0  1.0      0.4               25.7 75.5 1286.4

29.0    13.4

Разом по категорії лісів

1452.1  749.7   9.5  1.7      0.4               26.6 88.8 1540.9

31.0    19.6

Захисні ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

Cосна Банкса

3.5    3.5                                                3.5

Сосна звичайна

3807.2 2089.6 105.2      0.3          9.6                 4027.2

82.4    22.5       220.0

Разом

3810.7 2093.1 105.2      0.3          9.6                 4030.7

82.4    22.5       220.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки

Сосна зв. в осередках кор. губ.

104.0   77.0   0.6                                   0.6  104.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих лісорослинних умовах

Сосна звичайна

128.7    9.7                     6.0     1.0         7.0  135.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в мокрих лісорослинних умовах

Сосна звичайна

1.7    1.3                                                1.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похiдна

Ялина європейська

11.8   11.8   1.1                                   1.1   12.9

Разом по господарству

4056.9 2192.9 106.9      0.3          9.6                 4285.6

88.4    23.5       228.7

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

253.0   91.5   0.6      2.1      0.7 2.7 1.8         7.9  260.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

Граб звичайний

23.9                                                      23.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

Ясен звичайний

30.6    3.0                                               30.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

Дуб червоний

6.4    5.4                                                6.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова

Клен ясенолистий

2.5    1.2                                                2.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацiєва

Акація біла

9.7                                                       9.7

Разом по господарству

326.1  101.1   0.6      2.1      0.7 2.7 1.8         7.9  334.0

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

Береза повисла

437.3   35.4                     2.3                 2.3  439.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих лісорослинних умовах

Береза повисла

341.8    8.5                                              341.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в мокрих лісорослинних умовах

Береза повисла

25.6                                                      25.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

Осика

31.5                                                      31.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова в сирих лісорослинних умовах

Осика

6.6                                                       6.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Вільха чорна

115.5    7.8                             0.3         0.3  115.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих лісорослинних умовах

Вільха чорна

1648.5    8.0            1.5          8.3 9.9        80.0 1728.5

60.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих лісорослинних умовах

Вільха чорна

59.9                            1.0                 1.0   60.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова

Липа дрібнолиста

1.8                                                       1.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

Тополя бальзамічна

1.0    1.0                                                1.0

Тополя канадська

0.4    0.4                                                0.4

Верба біла

124.0                                                     124.0

Разом

125.4    1.4                                              125.4

Разом по господарству

2793.9   61.1            1.5          8.3            83.6 2877.5

63.6    10.2

ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Горiхова

Горіх маньчжурський

0.3    0.3                                                0.3

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

133.9       133.9

133.9

Разом по господарській частині

7177.2 2355.4 107.5      3.9          20.6     133.9      7631.3

152.7    35.5       454.1

Разом по категорії лісів

7177.2 2355.4 107.5      3.9          20.6     133.9      7631.3

152.7    35.5       454.1

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Експлуатаційні ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Експлуатаційні ліси на рівнині

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

Cосна Банкса

5.3    5.3                                                5.3

Сосна кримська

13.8   13.8                                               13.8

Сосна звичайна

29358.0        841.9  5.1     87.3     30.0               31316.6

17363.1           13.9    859.6   120.8      1958.6

Модрина європейська

1.3    1.3        0.9                              0.9    2.2

Разом

29378.4        841.9  6.0     87.3     30.0               31337.9

17383.5           13.9    859.6   120.8      1959.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова непродуктивна

Сосна звичайна

12.6                                                      12.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках кореневої губки

Сосна зв. в осередках кор. губ.

591.5  501.5                                              591.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих лісорослинних умовах

Сосна звичайна

1461.0  173.0            5.0 44.4     6.8                 1587.7

58.4    12.1       126.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в мокрих лісорослинних умовах

Сосна звичайна

141.2                   0.5              0.8         1.3  142.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похiдна

Ялина європейська

72.8   72.5  15.2  3.0                             18.2   91.0

Разом по господарству

31657.5        857.1  9.0     131.7    36.8               33763.2

18130.5           19.4    918.0   133.7      2105.7

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Дуб звичайний

2533.2 1321.3  37.8      0.4                         69.2 2602.4

19.4    11.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна

Дуб звичайний

30.9   13.5                                               30.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

Граб звичайний

187.6                                                     187.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова

Клен гостролистий

1.4    1.2                                                1.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

Ясен звичайний

4.9                                                       4.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

Дуб червоний

128.7  126.7                                              128.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацiєва

Акація біла

25.8    2.1                                               25.8

Разом по господарству

2912.5 1464.8  37.8      0.4                         69.2 2981.7

19.4    11.6

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

Береза повисла

2384.3   84.0                 2.4 1.7                 4.1 2388.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих лісорослинних умовах

Береза повисла

2154.1   10.8            4.6      1.3 3.5             9.4 2163.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в мокрих лісорослинних умовах

Береза повисла

243.9    0.7            4.5      0.8     0.4         5.7  249.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

Осика

246.1                            1.5                 1.5  247.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова в сирих лісорослинних умовах

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Осика

80.6                                    0.2         0.2   80.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

Вільха чорна

364.6    3.7                     8.5     0.5         9.0  373.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих лісорослинних умовах

Вільха чорна

8246.3   69.0            7.7  0.5     31.2                8524.9

207.0    32.2       278.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих лісорослинних умовах

Вільха чорна

586.1   15.0            2.1      3.9     3.5         9.5  595.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова

Липа дрібнолиста

15.1    2.5                                               15.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

Тополя канадська

0.4    0.4                                                0.4

Тополя пірамідальна

1.4                                   1.4    1.4

Тополя чорна

0.8    0.8                                                0.8

Верба біла

10.0                                                      10.0

Разом

11.2    1.2   1.4                                   1.4   12.6

Разом по господарству

14332.3  186.9   1.4           2.9     34.7               14651.7

18.9    224.7    36.8       319.4

ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Горiхова

Горіх маньчжурський

1.0    1.0                                                1.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Лiсоплодова

Алича

0.5    0.5                                                0.5

Разом по господарству

1.5    1.5                                                1.5

продовження таблиці 3.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСТВО ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Чагарникова

Аронія чорноплідна

9.1                              9.1    9.1

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

1290.9      1290.9

1290.9

Разом по господарській частині

48903.8        896.3 18.1     134.6    71.5    1290.9     52698.1

19783.7           38.7    1162.1  182.1      3794.3

Разом по категорії лісів

48903.8        896.3 18.1     134.6    71.5    1290.9     52698.1

19783.7           38.7    1162.1  182.1      3794.3

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

1947.3      1947.3

1947.3

Разом по об"єкту

72322.4        1070.4     43.7    1394.6  265.8      4981.1

28801.7      25.7     135.0    98.6    1947.3     77303.5

4. Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | - Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина - Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ - всього | 35,3 14,78 | 3,5 | 1,47 | 1,35 | 1,13 | 3,5 | 1,47 | 1,35 | 1,13 |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -соснова по суходолу | 35,3 14,78 | 3,5 | 1,47 | 1,35 | 1,13 | 3,5 | 1,47 | 1,35 | 1,13 |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ - всього | 10,6 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в тому числі за господарсь – кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дубова високостовбурна | 6,3 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - грабова | 0,3 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ясенева | 2,0 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - вязова | 2,0 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МЯКОЛИСТЯНЕ - всього | 49,8 12,96 | 3,7 | 0,93 | 0,82 | 0,50 | 3,7 | 0,93 | 0,82 | 0,50 |
| в тому числі за господарсь – кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -березова по суходолу | 8,5 2,38 | 0,8 | 0,22 | 0,20 | 0,12 | 0,8 | 0,22 | 0,20 | 0,12 |
| -осикова по суходолу | 12,2 3,64 | 0,7 | 0,21 | 0,19 | 0,07 | 0,7 | 0,21 | 0,19 | 0,07 |
| -осикова в сирих лісорослинних умовах | 1,1 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -вільхова в сирих лісорослинних умовах | 24,4 5,53 | 2,2 | 0,50 | 0,43 | 0,31 | 2,2 | 0,50 | 0,43 | 0,31 |
| -вільхова в мокрих лісорослинних умовах | 0,7 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |

продовження таблиці 4.

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | - Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| - тополева | 2,9 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом за способом рубки: | 95,7 29,88 | 7,2 | 2,40 | 2,17 | 1,63 | 7,2 | 2,40 | 2,17 | 1,63 |
| Разом по категорії: | 95,7 29,88 | 7,2 | 2,40 | 2,17 | 1,63 | 7,2 | 2,40 | 2,17 | 1,63 |
| Категорія лісів – Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ - всього | 91,5 23,69 | 8,3 | 2,18 | 1,98 | 1,58 | 8,3 | 2,18 | 1,98 | 1,58 |
| в тому числі за господарсь – кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соснова по суходолу | 82,8 21,76 | 8,3 | 2,18 | 1,98 | 1,58 | 8,3 | 2,18 | 1,98 | 1,58 |
| -соснова в сирих лісорослинних умовах | 8,0 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ялинова похідна | 0,7 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ - всього | 14,0 2,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дубова високостовбурна | 10,5 2,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - грабова | 3,5 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МЯКОЛИСТЯНЕ - всього | 189,9 42,27 | 28,1 | 6,36 | 5,52 | 3,61 | 28,1 | 6,36 | 5,52 | 3,61 |
| в тому числі за господарсь – кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -березова по суходолу | 38,8 7,80 | 5,7 | 1,15 | 1,02 | 0,62 | 5,7 | 1,15 | 1,02 | 0,62 |
| -березова в сирих лісорослинних умовах | 7,8 1,48 | 1,2 | 0,23 | 0,20 | 0,12 | 1,2 | 0,23 | 0,20 | 0,12 |
| -осикова по суходолу | 7,5 1,78 | 0,7 | 0,17 | 0,15 | 0,08 | 0,7 | 0,17 | 0,15 | 0,08 |
| -осикова в сирих лісорослинних умовах | 1,0 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |

продовження таблиці 4.

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | - Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| -вільхова по суходолу | 21,9 4,24 | 1,4 | 0,27 | 0,24 | 0,15 | 1,4 | 0,27 | 0,24 | 0,15 |
| -вільхова в сирих лісорослинних умовах | 111,5 26,52 | 19,1 | 4,54 | 3,91 | 2,64 | 19,1 | 4,54 | 3,91 | 2,64 |
| -вільхова в мокрих лісорослинних умовах | 1,1 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - тополева | 0,3 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом за спосо – бом рубки | 295,4 68,89 | 36,4 | 8,54 | 7,50 | 5,19 | 36,4 | 8,54 | 7,50 | 5,19 |
| Разом по категорії: | 295,4 68,89 | 36,4 | 8,54 | 7,50 | 5,19 | 36,4 | 8,54 | 7,50 | 5,19 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – Експлуатаційні ліси на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ - всього | 2569,6 838,23 | 242,9 | 80,45 | 72,91 | 58,65 | 242,9 | 80,45 | 72,91 | 58,65 |
| в тому числі за господар-ськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соснова по суходолу | 2244,7 757,89 | 224,5 | 75,80 | 68,70 | 55,47 | 224,5 | 75,80 | 68,70 | 55,47 |
| -соснова в сирих лісорослинних умовах | 268,5 67,16 | 15,4 | 3,85 | 3,48 | 2,62 | 15,4 | 3,85 | 3,48 | 2,62 |
| -соснова в мокрих лісорослинних умовах | 37,2 6,85 | 1,3 | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 1,3 | 0,24 | 0,22 | 0,17 |
| - ялинова похідна | 19,2 6,33 | 1,7 | 0,56 | 0,51 | 0,39 | 1,7 | 0,56 | 0,51 | 0,39 |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ - всього | 156,9 39,77 | 11,8 | 3,10 | 2,79 | 1,50 | 11,8 | 3,10 | 2,79 | 1,50 |
| в тому числі за господарсь – кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дубова високостовбурна | 62,1 18,41 | 6,2 | 1,84 | 1,61 | 1,02 | 6,2 | 1,84 | 1,61 | 1,02 |
| - дубова низькостовбурна | 16,7 3,06 | 0,9 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | 0,9 | 0,16 | 0,15 | 0,07 |
| - грабова | 76,9 18,05 | 4,7 | 1,10 | 1,03 | 0.41 | 4,7 | 1,10 | 1,03 | 0.41 |

продовження таблиці 4.

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | - Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| - ясенева | 1,2 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| М’ЯКОЛИСТЯНЕ - всього | 1485,9 327,79 | 168,8 | 37,16 | 32,37 | 20,65 | 168,8 | 37,16 | 32,37 | 20,65 |
| в тому числі за господар-ськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -березова по суходолу | 142,3 29,28 | 24,5 | 5,04 | 4,47 | 2,52 | 24,5 | 5,04 | 4,47 | 2,52 |
| -березова в сирих лісорослинних умовах | 109,4 21,69 | 13,5 | 2,68 | 2,36 | 1,38 | 13,5 | 2,68 | 2,36 | 1,38 |
| -березова в мокрих лісорослинних умовах | 16,0 2,22 | 1,5 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | 1,5 | 0,21 | 0,18 | 0,12 |
| -осикова по суходолу | 73,7 19,62 | 7,3 | 1,94 | 1,78 | 0,75 | 7,3 | 1,94 | 1,78 | 0,75 |
| -осикова в сирих лісорослинних умовах | 6,5 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -вільхова по суходолу | 70,0 16,42 | 5,0 | 1,17 | 1,02 | 0,64 | 5,0 | 1,17 | 1,02 | 0,64 |
| -вільхова в сирих лісорослинних умовах | 914,1 204,88 | 109,7 | 24,59 | 21,25 | 14,35 | 109,7 | 24,59 | 21,25 | 14,35 |
| -вільхова в мокрих лісорослинних умовах | 153,9 31,17 | 7,3 | 1,53 | 1,31 | 0,89 | 7,3 | 1,53 | 1,31 | 0,89 |
| Разом за спосо – бом рубки | 4212,4 1205,79 | 423,5 | 120,71 | 108,07 | 80,80 | 423,5 | 120,71 | 108,07 | 80,80 |
| Разом по категорії: | 4212,4 1205,79 | 423,5 | 120,71 | 108,07 | 80,80 | 423,5 | 120,71 | 108,07 | 80,80 |

продовження таблиці 4.

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | - Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| Усього по філії : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ - всього | 2696,4 876,70 | 254,7 | 84,10 | 76,24 | 61,36 | 254,7 | 84,10 | 76,24 | 61,36 |
| в тому числі за господар - ськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соснова по суходолу | 2362,8 794,43 | 236,3 | 79,45 | 72,03 | 58,18 | 236,3 | 79,45 | 72,03 | 58,18 |
| -соснова в сирих лісорослинних умовах | 276,5 68,90 | 15,4 | 3,85 | 3,48 | 2,62 | 15,4 | 3,85 | 3,48 | 2,62 |
| -соснова в мокрих лісорослинних умовах | 37,2 6,85 | 1,3 | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 1,3 | 0,24 | 0,22 | 0,17 |
| - ялинова похідна | 19,9 6,52 | 1,7 | 0,56 | 0,51 | 0,39 | 1,7 | 0,56 | 0,51 | 0,39 |
| ТВЕРДОЛИС – ТЯНЕ - всього | 181,5 44,84 | 11,8 | 3,10 | 2,79 | 1,50 | 11,8 | 3,10 | 2,79 | 1,50 |
| в тому числі за господар-ськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дубова високостовбурна | 78,9 22,00 | 6,2 | 1,84 | 1,61 | 1,02 | 6,2 | 1,84 | 1,61 | 1,02 |
| - дубова низькостовбурна | 16,7 3,06 | 0,9 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | 0,9 | 0,16 | 0,15 | 0,07 |
| - грабова | 80,7 18,60 | 4,7 | 1,10 | 1,03 | 0,41 | 4,7 | 1,10 | 1,03 | 0,41 |
| - ясенева | 5,2 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - вязова | 2,0 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| М’ЯКОЛИСТЯНЕ - всього | 1725,6 383,02 | 200,6 | 44,45 | 38,71 | 24,76 | 200,6 | 44,45 | 38,71 | 24,76 |
| в тому числі за господар-ськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -березова по суходолу | 189,6 39,46 | 31,0 | 6,41 | 5,69 | 3,26 | 31,0 | 6,41 | 5,69 | 3,26 |
| -березова в сирих лісорослинних умовах | 117,2 23,17 | 14,7 | 2,91 | 2,56 | 1,50 | 14,7 | 2,91 | 2,56 | 1,50 |

продовження таблиці 4.

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | - Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| -березова в мокрих лісорослинних умовах | 16,0 2,22 | 1,5 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | 1,5 | 0,21 | 0,18 | 0,12 |
| -осикова по суходолу | 93,4 25,04 | 8,7 | 2,32 | 2,12 | 0,90 | 8,7 | 2,32 | 2,12 | 0,90 |
| -осикова в сирих лісорослинних умовах | 8,6 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -вільхова по суходолу | 91,9 20,66 | 6,4 | 1,44 | 1,26 | 0,79 | 6,4 | 1,44 | 1,26 | 0,79 |
| -вільхова в сирих лісорослинних умовах | 1050,0 236,93 | 131,0 | 29,63 | 25,59 | 17,30 | 131,0 | 29,63 | 25,59 | 17,30 |
| -вільхова в мокрих лісорослинних умовах | 155,7 31,43 | 7,3 | 1,53 | 1,31 | 0,89 | 7,3 | 1,53 | 1,31 | 0,89 |
| - тополева | 3,2 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього по філії: | 4603,5 1304,56 | 467,1 | 131,65 | 117,74 | 87,62 | 467,1 | 131,65 | 117,74 | 87,62 |

5.1.  Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

84.6  1.15  0.28     3     5 16.8   0.05

ПРОЧИЩЕННЯ

67.1  3.58  0.67    10     5 13.4   0.13

ПРОРІДЖУВАННЯ

229.8 31.10  5.30    23    10 23.0   0.53  0.45    0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.7  0.04  0.04

ПРОХІДНІ РУБКИ

1108.14         55    10       17.96 17.06    7.67

3248.3      179.58            324.8

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.01 10.01                    1.00  0.75    0.15

1190.9

Разом      1143.97                        18.67 17.51    7.72

3629.8      185.83            378.0

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.05 10.05                    1.00  0.75    0.15

1196.6

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

6.8  0.18  0.05     7     5  1.4

ПРОРІДЖУВАННЯ

11.0  1.35  0.15    14    10  1.1   0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

40.4  9.45  1.53    38    10  4.0   0.15  0.14    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.2  0.03  0.03

Разом  58.2 10.98  1.73              6.5   0.16  0.15    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.2  0.03  0.03

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

2.8  0.21  0.04    14     5  0.6   0.01

продовження таблиці 5.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ПРОРІДЖУВАННЯ

0.5  0.07  0.01    20    10  0.1

Разом   3.3  0.28  0.05              0.7   0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

84.6  1.15  0.28     3       16.8   0.05

ПРОЧИЩЕННЯ

76.7  3.97  0.76    10       15.4   0.14

ПРОРІДЖУВАННЯ

241.3 32.52  5.46    23       24.2   0.54  0.46    0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.7  0.04  0.04

ПРОХІДНІ РУБКИ

1117.59         55             18.11 17.20    7.69

3288.7      181.11            328.8

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.04 10.04                    1.00  0.75    0.15

1196.1

Разом      1155.23                        18.84 17.66    7.74

3691.3      187.61            385.2

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.08 10.08                    1.00  0.75    0.15

1201.8

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

8.9                          3.0

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

11.7  0.20  0.05     4     5  2.4   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

16.9  1.14  0.17    10     5  3.4   0.04

ПРОРІДЖУВАННЯ

44.4  6.10  1.12    25    10  4.5   0.11  0.09    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

443.4       26.37    59    10 44.4   2.64  2.50    1.13

164.00

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

52.1  0.64  0.64                    0.07  0.05    0.01

продовження таблиці 5.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Разом 516.4       27.71             54.7   2.80  2.59    1.14

171.44

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

52.1  0.64  0.64                    0.07  0.05    0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

4.3  0.17  0.04     9     5  0.9   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.2  0.49  0.05    16    10  0.3   0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

44.6 12.90  1.62    36    10  4.5   0.16  0.14    0.02

Разом  52.1 13.56  1.71              5.7   0.18  0.14    0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

18.1  1.76  0.37    20     5  3.6   0.07

ПРОРІДЖУВАННЯ

10.7  1.48  0.22    21    10  1.1   0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

6.8  1.49  0.18    26    10  0.7   0.02  0.02

Разом  35.6  4.73  0.77              5.4   0.11  0.04

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

11.7  0.20  0.05     4        2.4   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

39.3  3.07  0.58    15        7.9   0.12

ПРОРІДЖУВАННЯ

58.3  8.07  1.39    24        5.9   0.14  0.11    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

494.8       28.17    57       49.6   2.82  2.66    1.15

178.39

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

52.1  0.64  0.64                    0.07  0.05    0.01

Разом 604.1       30.19             65.8   3.09  2.77    1.16

189.73

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

52.1  0.64  0.64                    0.07  0.05    0.01

Захисні ліси

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

продовження таблиці 5.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ОСВІТЛЕННЯ

41.7  0.76  0.20     5     5  8.3   0.03

ПРОЧИЩЕННЯ

48.7  2.59  0.51    10     5  9.6   0.09

ПРОРІДЖУВАННЯ

239.5 38.74  6.34    26    10 23.9   0.63  0.55    0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

80.4  0.75  0.75                    0.08  0.05

ПРОХІДНІ РУБКИ

913.5       39.17    43    10 91.3   3.93  3.75    1.69

289.11

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

142.2  1.31  1.31                    0.12  0.09    0.01

Разом       331.20                  133.1

1243.4      46.22                    4.68  4.30    1.73

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

222.6  2.06  2.06                    0.20  0.14    0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

2.5  0.12  0.02     8     5  0.5

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.2  0.34  0.06    19    10  0.4   0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

47.8 10.87  1.75    37    10  4.8   0.17  0.15    0.02

Разом  53.5 11.33  1.83              5.7   0.18  0.15    0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

0.1  0.01                 5

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.6  0.34  0.02     6    10  0.4

Разом   3.7  0.35  0.02              0.4

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

41.7  0.76  0.20     5        8.3   0.03

ПРОЧИЩЕННЯ

51.3  2.72  0.53    10       10.1   0.09

ПРОРІДЖУВАННЯ

246.3 39.42  6.42    26       24.7   0.64  0.55    0.04

продовження таблиці 5.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

80.4  0.75  0.75                    0.08  0.05

ПРОХІДНІ РУБКИ

961.3       40.92    43       96.1   4.10  3.90    1.71

299.98

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

142.2  1.31  1.31                    0.12  0.09    0.01

Разом       342.88                  139.2

1300.6      48.07                    4.86  4.45    1.75

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

222.6  2.06  2.06                    0.20  0.14    0.01

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

1.0                          0.3

Експлуатаційні ліси

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

827.7 13.22  3.12     4     5 165.6  0.63

ПРОЧИЩЕННЯ

960.6 55.58 10.26    11     5 192.1  2.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.5  0.02  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

323.77                  203.5

2032.4      56.77    28    10        5.69  4.90    0.47

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

83.1  0.60  0.60                    0.05  0.04

ПРОХІДНІ РУБКИ

2838.93         46    10       40.66 38.62   17.37

8749.8      406.52            875.1

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

11.91 11.91                    1.21  0.90    0.16

1541.6

Разом      3231.50                        49.04 43.52   17.84

12570.5      476.67           1436.3

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

12.53 12.53                    1.26  0.94    0.16

1631.2

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

продовження таблиці 5.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ОСВІТЛЕННЯ

16.1  0.19  0.04     2     3  5.4   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

67.8  4.06  0.84    12     5 13.6   0.16

ПРОРІДЖУВАННЯ

206.2 27.15  4.58    22    10 20.8   0.46  0.36    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.1  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

618.2       19.09    31    10 61.8   1.92  1.70    0.24

151.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

9.1  0.06  0.06

Разом 908.3       24.55                    2.55  2.06    0.25

182.45                  101.6

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.2  0.07  0.07

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

31.8  1.01  0.24     8     5  6.3   0.04

ПРОЧИЩЕННЯ

87.2  6.87  1.31    15     5 17.5   0.26

ПРОРІДЖУВАННЯ

111.7 14.19  2.43    22    10 11.3   0.24  0.21

ПРОХІДНІ РУБКИ

188.1 39.54  4.98    26    10 18.8   0.49  0.44    0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

4.8  0.05  0.05                    0.01

Разом 418.8 61.61  8.96             53.9   1.03  0.65    0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

4.8  0.05  0.05                    0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

875.6 14.42  3.40     4       177.3  0.68

ПРОЧИЩЕННЯ

1115.6 66.51 12.41    11       223.2  2.48

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.5  0.02  0.02

продовження таблиці 5.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ПРОРІДЖУВАННЯ

365.11                  235.6

2350.3      63.78    27              6.39  5.47    0.48

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

84.2  0.61  0.61                    0.05  0.04

ПРОХІДНІ РУБКИ

3029.52         45             43.07 40.76   17.65

9556.1      430.59            955.7

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

12.02 12.02                    1.22  0.90    0.16

1555.5

Разом      3475.56                        52.62 46.23   18.13

13897.6      510.18           1591.8

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

12.65 12.65                    1.27  0.94    0.16

1646.2

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

72.1                         24.0

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

965.7 15.33  3.65     4       193.1  0.72

ПРОЧИЩЕННЯ

1093.3 62.89 11.61    11       218.5  2.32

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.5  0.02  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

399.71                  254.9

2546.1      69.53    27              6.96  5.99    0.57

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

169.2  1.39  1.39                    0.13  0.09

ПРОХІДНІ РУБКИ

4400.18         49             65.19 61.93   27.86

13355.0      651.64           1335.6

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

23.87 23.87                    2.40  1.79    0.33

2926.8

Разом      4878.11                        75.19 67.92   28.43

17960.1      736.43           2002.1

продовження таблиці 5.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

25.28 25.28                    2.53  1.88    0.33

3102.5

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

16.1  0.19  0.04     2        5.4   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

81.4  4.53  0.95    12       16.4   0.17

ПРОРІДЖУВАННЯ

223.6 29.33  4.84    22       22.6   0.49  0.37    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.1  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

751.0       23.99    32       75.1   2.40  2.13    0.30

184.27

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

14.3  0.09  0.09

Разом       218.32                  119.5

1072.1      29.82                    3.07  2.50    0.31

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

15.4  0.10  0.10

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

31.8  1.01  0.24     8        6.3   0.04

ПРОЧИЩЕННЯ

108.2  8.85  1.72    16       21.7   0.34

ПРОРІДЖУВАННЯ

126.5 16.08  2.68    21       12.9   0.26  0.23

ПРОХІДНІ РУБКИ

194.9 41.03  5.16    26       19.5   0.51  0.46    0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

4.8  0.05  0.05                    0.01

Разом 461.4 66.97  9.80             60.4   1.15  0.69    0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

4.8  0.05  0.05                    0.01

РАЗОМ ПО ФІЛІЇ

ОСВІТЛЕННЯ

16.53  3.93     4              0.77

1013.6                        204.8

продовження таблиці 5.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ПРОЧИЩЕННЯ

76.27 14.28    11              2.83

1282.9                        256.6

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.5  0.02  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

445.12                  290.4

2896.2      77.05    27              7.71  6.59    0.58

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

170.3  1.40  1.40                    0.13  0.09

ПРОХІДНІ РУБКИ

4625.48         48             68.10 64.52   28.20

14300.9      680.79           1430.2

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

24.01 24.01                    2.41  1.79    0.33

2945.9

Разом      5163.40                        79.41 71.11   28.78

19493.6      776.05           2182.0

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

25.43 25.43                    2.54  1.88    0.33

3122.7

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

82.0                         27.3

5.1.2. РОЗПОДІЛ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ ТА ФОНДУ РУБОК ДОГЛЯДУ ЗА ПОВНОТАМИ

за станом на 01.01.2023 року

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ОСВІТЛЕННЯ       4.5   125.1    68.2   169.9    23.4    391.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.3    67.3    47.1   111.7    14.4    243.8

продовження таблиці 5.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОЧИЩЕННЯ      17.9    89.5   164.2   311.7    26.8    610.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

15.6    53.6    99.7   238.9    11.3    419.1

ПРОРІДЖУВАННЯ      15.9   164.9   520.3   582.8    72.8   1356.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.0   104.7   274.5   380.1    25.0    788.3

ПРОХІДНІ РУБКИ     205.3  2046.3  3442.6  2142.3   723.6   8560.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

96.7  1114.5  1458.9   272.3    63.3   3005.7

РАЗОМ     243.6  2425.8  4195.3  3206.7   846.6  10918.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

119.6  1340.1  1880.2  1003.0   114.0   4456.9

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

8.9

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ОСВІТЛЕННЯ               6.1    18.0    17.0             41.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.1     8.1     9.9             20.1

ПРОЧИЩЕННЯ       0.3    12.4    10.8    29.3    17.1     69.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.2     4.6    21.8    17.1     46.7

ПРОРІДЖУВАННЯ               7.5    20.8    51.6     3.0     82.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.5    15.2     8.4             24.1

ПРОХІДНІ РУБКИ      54.3   135.0   308.3   399.5   126.8   1023.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.5    49.6    94.4   142.9     2.6    313.0

РАЗОМ      54.6   161.0   357.9   497.4   146.9   1217.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.5    55.4   122.3   183.0    19.7    403.9

Захисні ліси

ОСВІТЛЕННЯ       5.8   153.1    64.4    95.8    27.7    346.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.7    80.4    27.4    72.9    14.3    198.7

ПРОЧИЩЕННЯ      39.2   212.0    99.8   122.9    39.6    513.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

17.6   110.0    41.4    73.9    23.3    266.2

ПРОРІДЖУВАННЯ     111.2   321.0   256.1   210.0    77.2    975.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

20.9   129.9    90.2    90.6    29.8    361.4

ПРОХІДНІ РУБКИ     139.5  1369.5  1834.9   761.9    58.6   4164.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

53.8   526.1   532.8   177.1    29.3   1319.1

РАЗОМ     295.7  2055.6  2255.2  1190.6   203.1   6000.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

96.0   846.4   691.8   414.5    96.7   2145.4

продовження таблиці 5.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

1.0

Експлуатаційні ліси

ОСВІТЛЕННЯ      38.9   647.3   779.0  1092.3   200.2   2757.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

14.1   414.2   432.2   683.0   136.5   1680.0

ПРОЧИЩЕННЯ      53.3   764.7   858.1  1744.8   494.1   3915.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

22.2   379.8   418.4   984.4   344.6   2149.4

ПРОРІДЖУВАННЯ     125.3  1023.8  1085.6  2024.7   727.7   4987.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

47.6   468.3   398.9   928.9   340.9   2184.6

ПРОХІДНІ РУБКИ     684.9  3737.1 11029.2  8605.2   779.9  24836.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

377.1  1917.1  3915.5  2421.0   204.0   8834.7

РАЗОМ     902.4  6172.9 13751.9 13467.0  2201.9  36496.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

461.0  3179.4  5165.0  5017.3  1026.0  14848.7

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

72.1

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ      49.2   931.6   929.6  1375.0   251.3   3536.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

21.1   564.0   514.8   877.5   165.2   2142.6

ПРОЧИЩЕННЯ     110.7  1078.6  1132.9  2208.7   577.6   5108.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

55.4   546.6   564.1  1319.0   396.3   2881.4

ПРОРІДЖУВАННЯ     252.4  1517.2  1882.8  2869.1   880.7   7402.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

72.5   703.4   778.8  1408.0   395.7   3358.4

ПРОХІДНІ РУБКИ    1084.0  7287.9 16615.0 11908.9  1688.9  38584.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

551.1  3607.3  6001.6  3013.3   299.2  13472.5

РАЗОМ    1496.3 10815.3 20560.3 18361.7  3398.5  54632.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

700.1  5421.3  7859.3  6617.8  1256.4  21854.9

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

82.0

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ОСВІТЛЕННЯ                      12.0    63.1     9.5     84.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.6    49.5     9.5     68.6

ПРОЧИЩЕННЯ                       3.3    63.0    10.4     76.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.3    46.1     5.0     54.4

продовження таблиці 5.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОРІДЖУВАННЯ                      55.1   138.0    48.2    241.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

18.9    63.4     9.4     91.7

ПРОХІДНІ РУБКИ                     632.7  1946.2   709.8   3288.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

70.9   187.5    54.1    312.5

РАЗОМ                     703.1  2210.3   777.9   3691.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

102.7   346.5    78.0    527.2

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

8.9

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ОСВІТЛЕННЯ                       1.9     9.8             11.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

7.4              7.4

ПРОЧИЩЕННЯ                       3.3    20.9    15.1     39.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.3    16.1    15.1     34.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                       7.2    48.1     3.0     58.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.2     6.7             10.9

ПРОХІДНІ РУБКИ                      61.2   306.8   126.8    494.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.8    85.0     2.6     89.4

РАЗОМ                      73.6   385.6   144.9    604.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.3   115.2    17.7    142.2

Захисні ліси

ОСВІТЛЕННЯ                       2.3    34.8     4.6     41.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.3    31.8     3.5     37.6

ПРОЧИЩЕННЯ                       3.2    39.0     9.1     51.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.8    22.2     7.8     30.8

ПРОРІДЖУВАННЯ                      65.5   141.4    39.4    246.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.9    46.9     9.4     67.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                     354.9   559.1    47.3    961.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

24.4    59.1    23.1    106.6

РАЗОМ                     425.9   774.3   100.4   1300.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

38.4   160.0    43.8    242.2

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

1.0

продовження таблиці 5.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Експлуатаційні ліси

ОСВІТЛЕННЯ       2.5     1.6   133.3   627.7   110.5    875.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.5     1.6   104.6   485.0    87.7    681.4

ПРОЧИЩЕННЯ               7.1    93.1   827.2   188.2   1115.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.6    52.5   505.5   140.2    704.8

ПРОРІДЖУВАННЯ                     415.9  1398.6   535.8   2350.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

96.3   595.2   223.9    915.4

ПРОХІДНІ РУБКИ                    2106.7  6758.1   691.3   9556.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

308.6  1605.1   131.7   2045.4

РАЗОМ       2.5     8.7  2749.0  9611.6  1525.8  13897.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.5     8.2   562.0  3190.8   583.5   4347.0

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

72.1

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ       2.5     1.6   149.5   735.4   124.6   1013.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.5     1.6   116.5   573.7   100.7    795.0

ПРОЧИЩЕННЯ               7.1   102.9   950.1   222.8   1282.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.6    59.9   589.9   168.1    824.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                     543.7  1726.1   626.4   2896.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

130.3   712.2   242.7   1085.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                    3155.5  9570.2  1575.2  14300.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

405.7  1936.7   211.5   2553.9

РАЗОМ       2.5     8.7  3951.6 12981.8  2549.0  19493.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.5     8.2   712.4  3812.5   723.0   5258.6

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

82.0

5.2.Санітарні рубки

| Групи порід |  | Фонд рубок |  |  |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площа, га |  | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |  |
|  |  |  |  | Загальний |  | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний |  | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  |  |  | ро-стучої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |  |
| 1.Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 0,4 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,06 |  | 0,4 |  | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 0,4 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,06 | 1 | 0,4 |  | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 1,0 |  | 0,12 |  | 0,12 | - |  | 1,0 |  | 0,12 | 0,11 | 0,04 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні |  | 1,0 |  | 0,12 |  | 0,12 | - | 1 | 1,0 |  | 0,12 | 0,11 | 0,04 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 67,6 |  |  | 2,28 |  | 2,28 | 4,01 |  | 67,6 |  | 6,29 | 5,59 | 2,23 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 67,1 |  |  | 2,27 |  | 2,27 | 3,98 | 1 | 67,1 |  | 6,25 | 5,56 | 2,22 |
| М’яколистяні | 0,5 |  |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,03 | 1 | 0,5 |  | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Усього | 69,0 |  |  | 2,41 |  | 2,41 | 4,07 |  | 69,0 |  | 6,48 | 5,76 | 2,30 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 67,5 |  |  | 2,28 |  | 2,28 | 4,04 |  | 67,5 |  | 6,32 | 5,62 | 2,25 |
| М’яколистяні | 1,5 |  |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,03 |  | 1,5 |  | 0,16 | 0,14 | 0,05 |
| 2.Вибіркові санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 943,0 |  |  | 292,06 |  | 0,89 | 8,94 |  | 314,3 |  | 3,28 | 2,92 | 1,09 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 759,6 |  |  | 255,79 |  | 0,55 | 7,74 | 3 | 253,2 |  | 2,76 | 2,46 | 0,98 |
| Твердолистяні | 64,2 |  |  | 14,86 |  | 0,02 | 0,57 | 3 | 21,4 |  | 0,20 | 0,18 | 0,04 |
| М’яколистяні | 119,2 |  |  | 21.41 |  | 0,32 | 0,63 | 3 | 39,7 |  | 0,32 | 0,28 | 0,07 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 96,3 |  |  | 34,73 |  | 0,24 | 1,06 |  | 32,1 |  | 0,43 | 0,37 | 0,14 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 79,3 |  |  | 28,89 |  | 0,07 | 0,83 | 3 | 26,5 |  | 0,30 | 0,27 | 0,12 |
| Твердолистяні | 14,2 |  |  | 5,22 |  | 0,16 | 0,14 | 3 | 4,7 |  | 0,10 | 0,08 | 0,02 |
| М’яколистяні | 2,8 |  |  | 0,62 |  | 0,01 | 0,09 | 3 | 0,9 |  | 0,03 | 0,02 | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 281,6 |  | 78,07 |  | 0,64 | 1,98 |  | 93,9 | 0,87 |  | 0,78 | 0,29 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  |  | 230,0 | 66,75 | 0,39 |  | 1,69 | 3 | 76,7 | 0,69 |  | 0,62 | 0,25 |
| Твердолистяні |  |  | 18,2 | 3,41 | 0,10 |  | 0,11 | 3 | 6,1 | 0,07 |  | 0,06 | 0,02 |
| М’яколистяні |  |  | 33,4 | 7,91 | 0,15 |  | 0,18 |  | 11,1 | 0,11 |  | 0,10 | 0,02 |

продовження таблиці 5.2

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га |  | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  |  | Загальний | що вирубується |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  | ро-стучої дере-вини |  | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 2949,4 | 875,79 |  | 8,05 | 26,45 |  | 983,1 | 11,50 | 10,24 | 3,89 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 2570,7 | 788,50 |  | 7,00 | 23,67 | 3 | 856,9 | 10,22 | 9,10 | 3,64 |
| Твердолистяні |  | 212,3 | 53,79 |  | 0,37 | 1,40 | 3 | 70,7 | 0,59 | 0,52 | 0,10 |
| М’яколистяні |  | 166,4 | 33,50 |  | 0,68 | 1,38 | 3 | 55,5 | 0,69 | 0,62 | 0,15 |
| Усього: |  | 4270,3 | 1280,65 |  | 9,82 | 38,43 |  | 1423,4 | 16,08 | 14,31 | 5,41 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 3639,6 | 1139,93 |  | 8,01 | 33,93 |  | 1213,3 | 13,97 | 12,45 | 4,99 |
| Твердолистяні |  | 308,9 | 77,28 |  | 0,65 | 2,22 |  | 102,9 | 0,96 | 0,84 | 0,18 |
| М’яколистяні |  | 321,8 | 63,44 |  | 1,16 | 2,28 |  | 107,2 | 1,15 | 1,02 | 0,24 |

5.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів.

На проєктний період не проєктуються в зв’язку з відсутністю виявленого  фонду.

5.4.  Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості  (площа, га; запас, тис.м3)

Лісовідновні рубки лісовпорядкуванням не проєктуються.

5.5. Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис.м3)

| Групи порід | Запроєктовано лісовпорядкуванням |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Розчищення квартальних просік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового,історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 49,0 | 0,44 | - |  | 16,3 | 0,15 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 49,0 | 0,44 | - | 3 | 16,3 | 0,15 | - | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 12,7 | 0,08 | - |  | 4,3 | 0,03 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 11,6 | 0,08 | - | 3 | 3,9 | 0,03 | - | - |
| Чагарники | 1,1 | - | - | 3 | 0,4 | - | - | - |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 83,5 | 0,55 | - |  | 27,8 | 0,18 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 81,4 | 0,54 | - | 3 | 27,1 | 0,18 | - | - |
| Чагарники | 2,1 | 0,01 | - | 3 | 0,7 | - | - | - |
| Усього за видом рубки: | 145,2 | 1,07 | - |  | 48,4 | 0,36 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 142,0 | 1,06 | - |  | 47,3 | 0,36 | - | - |
| Чагарники | 3,2 | 0,01 | - |  | 1,1 | - | - | - |
| 2. Розчищення окружної межі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового,історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 3,1 | 0,02 | - |  | 1,0 | 0,01 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 3,1 | 0,02 | - | 3 | 1,0 | 0,01 | - | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 7,5 | 0,07 | - |  | 2,5 | 0,02 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 7,5 | 0,07 | - | 3 | 2,5 | 0,02 | - | - |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 33,0 | 0,31 | - |  | 11,0 | 0,10 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 1,6 | 0,01 | - | 3 | 0,5 | - | - | - |
| М’яколистяні | 31,4 | 0,30 | - | 3 | 10,5 | 0,10 | - | - |
| Усього за видом рубки: | 43,6 | 0,40 | - |  | 14,5 | 0,13 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 1,6 | 0,01 | - |  | 0,5 | - | - | - |
| М’яколистяні | 42,0 | 0,39 | - |  | 14,0 | 0,13 | - | - |

продовження таблиці 5.5.

| Групи порід | Запроєктовано лісовпорядкуванням |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 3.Розчищення протипожежних розривів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1,4 | 0,02 | - |  | 0,5 | 0,01 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 1,4 | 0,02 | - |  | 0,5 | 0,01 | - | - |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 5,0 | 0,05 | - |  | 1,7 | 0,02 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 5,0 | 0,05 | - | 3 | 1,7 | 0,02 | - | - |
| Усього за видом рубки: | 6,4 | 0,07 | - |  | 2,2 | 0,03 | - | - |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 6,4 | 0,07 | - |  | 2,2 | 0,03 | - | - |
| Всього по філії: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового,історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 52,1 | 0,46 | - |  | 17,3 | 0,16 | - | - |
| Разом: | 52,1 | 0,46 | - |  | 17,3 | 0,16 | - | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 20,5 | 0,17 | - |  | 6,9 | 0,06 | - | - |
| Чагарники | 1,1 | - |  |  | 0,4 | - | - | - |
| Разом: | 21,6 | 0,17 | - |  | 7,3 | 0,06 | - | - |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 1,6 | 0,01 | - |  | 0,5 | - | - | - |
| М’яколистяні | 117,8 | 0,89 | - |  | 39,3 | 0,30 | - | - |
| Чагарники | 2,1 | 0,01 | - |  | 0,7 | - | - | - |
| Разом: | 121,5 | 0,91 | - |  | 40,5 | 0,30 | - | - |
| Усього: | 195,2 | 1,54 | - |  | 65,1 | 0,52 | - | - |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 1,6 | 0,01 | - |  | 0,5 | - | - | - |
| М’яколистяні | 190,4 | 1,52 | - |  | 63,5 | 0,52 | - | - |
| Чагарники | 3,2 | 0,01 | - |  | 1,1 | - | - | - |

5.6.  Інші заходи не пов’язані з веденням  лісового господарства (площа, га; запас, тис.м3)

| Групи порід | Передбачений відповідними проектами загальний обсяг |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Рубка насаджень для забезпечення функціонування об’єктів спецпризначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового,історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: | 71,3 | 18,49 | 0,04 |  | 71,3 | 18,53 | 15,95 | 6,23 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 50,2 | 14,98 | 0,04 | 1 | 50,2 | 15,02 | 12,88 | 5,15 |
| Твердолистяні | 0,4 | 0,08 | - | 1 | 0,4 | 0,08 | 0,07 | 0,03 |
| М’яколистяні | 20,7 | 3,43 | - | 1 | 20,7 | 3,43 | 3,00 | 1,05 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: | 6,8 | 1,47 | - |  | 6,8 | 1,47 | 1,28 | 0,54 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 2,8 | 0,74 | - | 1 | 2,8 | 0,74 | 0,64 | 0,32 |
| Твердолистяні | - | - | - | - |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 4,0 | 0,73 |  | 1 | 4,0 | 0,73 | 0,64 | 0,22 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: | 57,6 | 14,73 |  |  | 57,6 | 14,73 | 12,77 | 5,62 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 37,3 | 11,82 | - | 1 | 37,3 | 11,82 | 10,16 | 4,57 |
| Твердолистяні | 0,4 | 0,07 | - | 1 | 0,4 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| М’яколистяні | 19,9 | 2,84 | - | 1 | 19,9 | 2,84 | 2,55 | 1,02 |
| Усього за видом рубки | 135,7 | 34,69 | 0,04 |  | 135,7 | 34,73 | 30,00 | 12,39 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 90,3 | 27,54 | 0,04 |  | 90,3 | 27,58 | 23,68 | 10,04 |
| Твердолистяні | 0,8 | 0,15 | - |  | 0,8 | 0,15 | 0,13 | 0,06 |
| М’яколистяні | 44,6 | 7,00 | - |  | 44,6 | 7,00 | 6,19 | 2,29 |
| ##### 2.Розчищення земель спеціального призначення (лінії електромереж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового,історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 34,1 | 0,24 | - |  | 11,4 | 0,08 | 0,04 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 34,1 | 0,24 | - | 3 | 11,4 | 0,08 | 0,04 | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 13,9 | 0,11 | - |  | 4,6 | 0,04 | 0,02 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 13,9 | 0,11 | - | 3 | 4,6 | 0,04 | 0,02 | - |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 37,3 | 0,34 | - |  | 12,4 | 0,11 | 0,04 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 37,3 | 0,34 | - | 3 | 12,4 | 0,11 | 0,04 | - |
| Усього за видом рубки: | 85,3 | 0,69 | - |  | 28,4 | 0,23 | 0,10 | - |

продовження таблиці 5.6.

| Групи порід | Передбачений відповідними проектами загальний обсяг |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 85,3 | 0,69 |  |  | 28,4 | 0,23 | 0,10 | - |
| Усього по філії: | 221,0 | 35,38 | 0,04 |  | 164,1 | 34,96 | 30,10 | 12,39 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 90,3 | 27,54 | 0,04 |  | 90,3 | 27,58 | 23,68 | 10,04 |
| Твердолистяні | 0,8 | 0,15 | - |  | 0,8 | 0,15 | 0,13 | 0,06 |
| М’яколистяні | 129,9 | 7,69 | - |  | 73,0 | 7,23 | 6,29 | 2,29 |

5.7. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок    (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохоронного, наукового, історико культурного призначення |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  |  | Експлуатаційні ліси |  |  |  |  | Разом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | чагарники | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | чагарники | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | чагарники | разом |
| 1. Рубки головного користування | - | - | - | - | 3,5 1,35 | - | 3,7 0,82 | 7,2 2,17 | 8,3 1,98 | - | 28,1 5,52 | - | 36,4 7,50 | 242,9 72,91 | 11,8 2,79 | 168,8 32,37 | - | 423,5 108,07 | 254,7 76,24 | 11,8 2,79 | 200,6 38,71 | - | 467,1 117,74 |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Рубки догляду | 378,0 18,26 | 6,5 0,15 | 0,7 - | 385,2 18,41 | 54,7 2,64 | 5,7 0,14 | 5,4 0,04 | 65,8 2,82 | 133,1 4,44 | 5,7 0,15 | 0,4 - | - | 139,2 4,59 | 1436,3 44,46 | 101,6 2,06 | 53,9 0,65 | - | 1591,8 47,17 | 2002,1 69,80 | 119,5 2,50 | 60,4 0,69 | - | 2182,0 72,99 |
| 2.2.Суцільні санітар- ні рубки | - | - | - | - | 0,4 0,06 | - | - | 0,4 0,06 | - | - | 1,0 0,11 | - | 1,0 0,11 | 67,1 5,56 | - | 0,5 0,03 | - | 67,6 5,59 | 67,5 5,62 | - | 1,5 0,14 | - | 69,0 5,76 |
| 2.3.Вибіркові сані- тарні рубки | 253,2 2,46 | 21,4 0,18 | 39,7 0,28 | 314,3 2,92 | 26,5 0,27 | 4,7 0,08 | 0,9 0,02 | 32,1 0,37 | 76,7 0,62 | 6,1 0,06 | 11,1 0,10 | - | 93,9 0,78 | 856,9 9,10 | 70,7 0,52 | 55,5 0,62 | - | 983,1 10,24 | 1213,3 12,45 | 102,9 0,84 | 107,2 1,02 | - | 1423,4 14,31 |
| 2.4. Інші рубки з формування і оздо- ровлення лісів | - | - | 17,3 - | 17,3 - | - | - | - | - | - | - | 6,9 - | 0,4 - | 7,3 - | 0,5 - | - | 39,3 - | 0,7 - | 40,5 - | 0,5 - | - | 63,5 - | 1,1 - | 65,1 - |
| 2.5.Інші заходи не пов’язані з веденням лісового господарства | 50,2 12,88 | 0,4 0,07 | 32,1 3,04 | 82,7 15,99 | - | - | - | - | 2,8 0,64 | - | 8,6 0,66 | - | 11,4 1,30 | 37,3 10,16 | 0,4 0,06 | 32,3 2,59 | - | 70,0 12,81 | 90,3 23,68 | 0,8 0,13 | 73,0 6,29 | - | 164,1 30,10 |
| Разом з усіх видів рубок: | 681,4 33,60 | 28,3 0,40 | 89,8 3,32 | 799,5 37,32 | 85,1 4,32 | 10,4 0,22 | 10,0 0,88 | 105,5 5,42 | 220,9 7,68 | 11,8 0,21 | 56,1 6,39 | 0,4 - | 289,2 14,28 | 2641,0 142,19 | 184,5 5,43 | 350,3 36,26 | 0,7 - | 3176,5 183,88 | 3628,4 187,79 | 235,0 6,26 | 506,2 46,85 | 1,1 - | 4370,7 240,90 |

Із загального щорічного запроєктованого обсягу заготівель запаси деревостанів, що зростають, становлять 251,66 тис.м3, сухостійна деревина 19,98 тис.м3( табл.5.7.1.).

Загальна середня зміна запасу та відсоток її використання визначені для деревостанів, що зростають. Запроєктований  обсяг заготівлі деревини від усіх видів рубок становить 84,6%  від загальньої зміни запасу.

5.7.1. Порівняння запроєктованого щорічного обсягу заготівлі деревини з середньою  зміною  запасу (стовбурний запас, тис.м3).

| Показники | Рубки голов- ного користу-вання | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | Інші заходи не пов’язані з веденням лісового господарства | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітарні рубки |  |  |
| 1. Запроєктований загальний обсяг заготівлі деревини, тис.м3, в тому числі: | 131,65 | 105,03 | 81,95 | 23,08 | 34,96 | 271,64 |
| - стовбурний запас, що зростає, тис.м3 | 131,65 | 85,09 | 79,41 | 5,68 | 34,92 | 251,66 |
| - запас сухостійної деревини, тис.м3 | - | 19,94 | 2,54 | 17,40 | 0,04 | 19,98 |
| 2. Загальна середня зміна запасу, тис.м3 |  |  |  |  |  | 297,44 |
| 3. Використання загальної зміна запасу, % |  |  |  |  |  | 84,6 |

6. Запроєктовані обсяги реконструкції, площа, га

Лісовпорядкуванням виявлено 477,3 га малоцінних молодняків  у віці до 20 років природного походження та 11,4 га низькоповнотних молодняків.

Проведення реконструкції в прийдешньому проєктному періоді не проєктується, дані насадження виключені з фонду реконструкції по наступних причинах:

- ділянки площею до 1,0 га складають - 94,4 га

- особливо захисні ділянки  -27,7 га;

- ділянки в сирих і мокрих типах лісорослинних умов  - 194,7 га;

- інші ділянки (для потреб мисливського господарства) –  171,9 га.

7. Запроєктовані обсяги лісовідновлювальних заходів на не вкритих

лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках проєктного періоду, площа, га;

| Породи, запроектовані для відновлення | - Категорії лісових ділянок |  |  |  | - Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рослинністю (зруби, рідколісся, загиблі насадження) | лісосіки проєктного періоду |  |  |  |
|  |  | головного користування | інших рубок |  |  |
| 1.Лісові культури |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 258,9 | 2557,0 | 60,8 |  | 2876,7 |
| Дуб звичайний | 7,6 | 106,2 | - |  | 113,8 |
| Разом: | 266,5 | 2663,2 | 60,8 |  | 2990,5 |
| 2.Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 91,0 | - | - |  | 91,0 |
| Дуб звичайний | 0,4 | - | - |  | 0,4 |
| Разом: | 91,4 | - | - |  | 91,4 |
| 3.Природне поновлення |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 883,7 | 150,3 | - | 1034,0 |  |
| Дуб звичайний | 12,9 | - | - | 12,9 |  |
| Береза повисла | 20,1 | 145,8 | 1,3 | 167,2 |  |
| Вільха чорна | 297,2 | 1244,7 | - | 1541,9 |  |
| Осика | 1,5 | - | - | 1,5 |  |
| Разом: | 1215.4 | 1540,8 | 1,3 | 2757,5 |  |
| Усього по філії: |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 1233,6 | 2707,3 | 60,8 |  | 4001,7 |
| Дуб звичайний | 20,9 | 106,2 | - |  | 127,1 |
| Береза повисла | 20,1 | 145,8 | 1,3 |  | 167,2 |
| Вільха чорна | 297,2 | 1244,7 | - |  | 1541,9 |
| Осика | 1,5 | - | - |  | 1,5 |
| Разом: | 1573.3 | 4204,0 | 62,1 |  | 5839,4 |

8.   Фонд  та проєктний обсяг  лісорозведення (площа, га)

| Показники | Усього | Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | галявини, пустирі | піски | яри, круті схили, кар’єри, шахтні відвали | інші лісові ділянки |
| 1. Виявлений фонд (запроєктовано лісовпорядкуванням) | 98,6 | 98,6 | - | - | - |
| 2. Прийнято 2-ою л/в нарадою | 98,6 | 98,6 | - | - | - |
| 1.Створення лісових культур |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 25,9 | 25,9 |  |  |  |
| 2.Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 6,8 | 6,8 |  |  |  |

продовження таблиці 8.

| Показники | Усього | Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | галявини, пустирі | піски | яри, круті схили, кар’єри, шахтні відвали | інші лісові ділянки |
| 3. Природне поновлення |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 16,8 | 16,8 | - | - | - |
| Дуб звичайний | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| Береза повисла | 3,5 | 3,5 |  |  |  |
| Вільха чорна | 42,9 | 42,9 |  |  |  |
| Разом: | 65,9 | 65,9 |  |  |  |
| Усього: |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 49,5 | 49,5 | - | - | - |
| Дуб звичайний | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| Береза повисла | 3,5 | 3,5 |  |  |  |
| Вільха чорна | 42,9 | 42,9 |  |  |  |
| Разом: | 98,6 | 98,6 |  |  |  |

Термін відновлювального періоду для лісових ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 6-7 років.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 6-7 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом  мінералізації ґрунту, підсівом насіння деревних порід.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 6-7  років.

9. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих   лісових культур та їх стан, га

| Головна порода | Площа створе- них лісових культур | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадо-вільний стан (приж. 25,1- 49,9%) | Загиблі (списані філією та виявлені лісо-впоряд-куванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості | 3 клас якості |  |  |
| 1.Лісові культури проектного періоду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 990.4 | 441.7 | 366.0 | 182.7 |  |  |
| Ялина європейська | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| Модрина європейська | 3.8 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |  |  |
| Дуб звичайний | 43.3 | 9.9 | 24.6 | 8.8 |  |  |
| Тополя пірамідальна | 1.4 | - | - | 1.4 |  |  |

продовження таблиці 9.

| Головна порода | Площа створе- них лісових культур | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадо-вільний стан (приж. 25,1- 49,9%) | Загиблі (списані філією та виявлені лісо-впоряд-куванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості | 3 клас якості |  |  |
| Разом : | 1042.0 | 453.7 | 393.2 | 195.1 |  |  |
| % | 100 | 43,5 | 37,7 | 18,7 |  |  |
| 1.2.Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 12.6 | 1.3 | 11.3 |  |  |  |
| Ялина європейська | 15.2 | 9,1 | - | 6.1 |  |  |
| Дуб звичайний | 0.6 | - | - | 0.6 |  |  |
| Разом : | 28.4 | 10.4 | 11.3 | 6.7 |  |  |
| % | 100 | 36.6 | 38.8 | 23.6 |  |  |
| Усього : | 1070.4 | 464.1 | 404.5 | 201.8 |  |  |
| % | 100 | 43.6 | 37.7 | 18.7 |  |  |

9.1. Площа врахованих  лісовпорядкуванням  лісових  культур, переведених у      вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

| Головна порода |  | Загаль-на площа |  | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані філією і виявлені л/в) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| 1. Лісові культури проєктного періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 859.2 |  | 185.3 |  | 562.9 | 111.0 | 859.2 |  |  |
| Ялина європейська | 8.0 |  | - |  | 7.5 | 0.5 | 8.0 |  |  |
| Модрина європейська | 12.8 |  | - |  | 10.5 | 2.3 | 12.8 |  |  |
| Дуб звичайний | 14.7 |  | 0.8 |  | 8.3 | 5.6 | 14.7 |  |  |
| Береза повисла | 4.4 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1.5 | 4.4 |  |  |
| Вільха чорна | 1.0 |  | - |  | 1.0 | - | 1.0 |  |  |
| Тополя пірамідальна | 0.6 |  | - |  | 0.6 | - | 0.6 |  |  |
| Разом: | 900.7 |  | 187.3 |  | 592.5 | 120.9 | 900.7 |  |  |
| % | 100 |  | 20.8 |  | 65.8 | 13.4 | 100 |  |  |

продовження таблиці 9.1.

| Головна порода |  | Загаль-на площа |  | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані філією і виявлені л/в) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| 1.2.Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 11.2 |  | 3.4 |  | 4.9 | 2.9 | 11.2 |  |  |
| Дуб звичайний | 0.3 |  | - |  | - | 0.3 | 0.3 |  |  |
| Тополя бальзамічна | 1.0 |  | - |  | - | 1.0 | 1.0 |  |  |
| Тополя пірамідальна | 0.9 |  | - |  | - | 0.9 | 0.9 |  |  |
| Разом: | 13.4 |  | 3.4 |  | 4.9 | 5.1 | 13.4 |  |  |
| % | 100 |  | 25.4 |  | 36.6 | 38.0 | 100 |  |  |
| Усього: | 914.1 |  | 190.7 |  | 597.4 | 126.0 | 914.1 |  |  |
| % | 100 |  | 20.9 |  | 65.4 | 13.7 | 100 |  |  |
| 2.Лісові культури минулого проектного періоду (до 20 років) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 1985.4 |  | 350.7 |  | 1398.7 | 236.0 | 1985.4 |  |  |
| Ялина європейська | 8.4 |  | 0.4 |  | 4.3 | 3.7 | 8.4 |  |  |
| Дуб червоний | 6.8 |  | 2.6 |  | 0.8 | 3.4 | 6.8 |  |  |
| Дуб звичайний | 68.6 |  | 7.0 |  | 35.9 | 25.7 | 68.6 |  |  |
| Береза повисла | 74.2 |  | 19.4 |  | 46.0 | 8.8 | 74.2 |  |  |
| Вільха чорна | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
| Тополя чорна | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |
| Разом : | 2145.7 |  | 380.1 |  | 1488.0 | 277.6 | 2145.7 |  |  |
| % | 100 |  | 17.7 |  | 69.4 | 12.9 | 100 |  |  |
| 2. 2.Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 115.0 |  | 54.7 |  | 44.1 | 16.2 | 115.0 |  |  |
| Дуб звичайний | 5.0 |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 |  |  |
| Вільха чорна | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |
| Разом | 121.1 |  | 55.8 |  | 49.1 | 16.2 | 121.1 |  |  |
| % | 100 |  | 46.1 |  | 40.5 | 13.4 | 100 |  |  |
| Усього | 2266.8 |  | 435.9 |  | 1537.1 | 293.8 | 2266.8 |  |  |
| % | 100 |  | 19.2 |  | 67.9 | 12.9 | 100 |  |  |

10. Лісонасінні  ділянки і плантації

| Порода | Враховано лісовпорядкуванням |  |  | Прийнято 2-ою л/в нарадою |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лісонасінні ділянки |  | лісонасінні плантації | лісонасінні ділянки |  | лісонасінні плантації |
|  | пос-тійні | тим-часові |  | пос-тійні | тим-часові |  |
| Існуючі |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 105,4 | - | - | 105,4 | - | - |
| Сосна звичайна | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - |
| Береза повисла | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  |
| Вільха чорна | 11,6 |  |  | 11,6 |  |  |
| Разом | 126,2 | - | - | 126,2 | - | - |

Для покращення розвитку крон і плодоношення в існуючих лісонасінних ділянках, запроектовані наступні  заходи: - догляд за лісонасінними ділянками на площі 24,9 га.

11. Характеристика надмірно зволожених земель

| Усього | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лісові ділянки |  |  | Нелісові землі |  |
|  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рослинністю |  | сіножаті | болота |
|  |  | зруби | інші землі |  |  |
| 1.Ліси природоох., наукового, історико-культур. призначення |  |  |  |  |  |
| 4625.6 | 4287.4 | 4.3 | 9.3 |  | 324.6 |
| 2.Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |
| 344.6 | 320.4 | 3.0 | 5.0 |  | 16.2 |
| 3.Захисні ліси |  |  |  |  |  |
| 2559.0 | 2368.5 | 67.3 | 20.7 |  | 102.5 |
| 4.Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |
| 14986.1 | 12958.7 | 273.4 | 160.0 |  | 1594.0 |
| Разом по філії: |  |  |  |  |  |
| 22515.3 | 19935.0 | 348.0 | 195.0 |  | 2037.3 |

В виявленому  лісовпорядкуванням  фонді  надмірно зволожених земель    гідролісомеліоративні заходи на проектний період не проєктуються.

12. Обсяги запроєктованих заходів з протипожежного влаштування

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Існує | Проекту-ється |  | Прийнято нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Організація пунктів зосеред-ження протипожежного інвентаря | шт. | 6 | 14 |  | 14 | проєктний період |
| 1.2. Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипожежну безпеку | шт. | - | 14 |  | 14 | щорічно |
| - 1.3.Щорічна розробка оперативно-мобілізаційного плану на випадок виникнення лісових пожеж | план | 1 | 1 |  | 1 | щорічно |
| - 1.4. Створення резерву паливно-мастильнихматеріалів | літрів | Б-1300 ДП-1100 | Б-1300 ДП-1100 |  | Б-1300 ДП-1100 | щорічно |
| 1 1.5.Перевірка стану готовності до пожежно-небезпечного періоду | пер. | 1 | 1 |  | 1 | щорічно |
| 1.6.Створення електронних карт-схем протипожежного впорядку- вання філії | шт. | 1 | 1 |  | 1 | проєктний періоду |
| 1.7. Придбання протипожежного регламертру та обладнання | тис. грн | - | 10,00 |  | 10,00 | проєктний періоду |
| 2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації. | год. | 6 | 66 | 66 |  | щорічно |
| 2.2.Встановлення протипожежних панно, бігбордів,вітрин | шт. | 13 | 6 | 6 |  | проєктний період |
| 2.3.Виготовлення і розповсюд-ження листівок, буклетів, плакатів | шт. | 2000 | 2000 | 2000 |  | щорічно |
| 2.4.Обладнання місць відпочинку й паління | шт. | 62 | 38 | 38 |  | проєктний період |
| 2.5.Встановлення попереджувальних аншлагів | шт. | 80 | 93 | 93 |  | проєктний період |
| 2.6. Встановлення шлагбаумів | шт. | 100 | 4 | 4 |  | проєктний період |
| 2.7. Обладнання місць для розведення багать | шт. | - | 9 | 9 |  | проєктний період |
| 2.8. Ремонт підїздів до водоймищ | шт. | - | 6 | 6 |  | проєктний період |
| 2.9.Протипожежне обладнання автостоянок | шт. | - | 2 | 2 |  | проєктний період |

продовження таблиці 12.

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Існує |  | Проекту-ється | Прийнято нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Створення мінералізованих смуг | км | 540 |  | 357 | 357 | щорічно |
| 3.2.Догляд за мінералізованими смугами | км | 1250 |  | 715 | 715 | щорічно |
| 3.3.Створення протипожежних розривів | км | - |  | 7,8 | 7,8 | проєктний період |
| 3.4.Догляд за протипожежними розривами | км | 3,0 |  | 31,0 | 31,0 | щорічно |
| 3.5.Ремонт і утримання об’єктів систем відеоспостередження | тис. грн | 140,00 |  | 140,00 | 140,00 | щорічно |
| 3.6.Утримання тимчасових пожежних сторожів | шт. тис.грн | 14 1510,00 |  | 14 1510,00 | 14 1510,00 | щорічно |
| 3.7.Утримання ЛПС-1 типу 3 один., 2 типу 1 один. | тис. грн | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 | щорічно |
| 3.8.Утримання транспорту лісової охорони | тис. грн | 500,00 |  | 430,00 | 430,00 | щорічно |
| 4. Будівництво об’єктів протипожежного призначення |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ремонт і утримання протипожежних доріг | км | - |  | 19,8 | 19,8 | проєктний період |
| 4.2.Розширення протипожежних доріг | км | - |  | 4,3 | 4,3 | проєктний період |
| 4.3.Створення під’їздів до протипожежних водойм | шт. | 62 |  | 3 | 3 | проєктний період |
| 4.4.Будівництво протипожежних водоймищ | шт. | - |  | 2 | 2 | проєктний період |
| 5. Лісівничі заходи з підвищення стійкості лісів до пожеж |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Очищення деревостанів від захаращеності | га | - | 140,0 |  | 140,0 | проєктний період |
| 5.2.Доочищення від захараще-ності в місцях проведення зимової рубки | га | - | 140,0 |  | 140,0 | проєктний період |

13.  Щорічні обсяги запроєктованих заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроек-товано л/в | Прийнято 2-ю л/в нарадою |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | га | 10000 | 10000 |  |  | за потреби |
| 2. Винищувальні роботи в осередках шкідників наземними методами | га | на фактичній площі |  |  |  | за потреби |
| 3. Грунтові розкопки | ям | 300 |  |  | 300 | щорічно |
| 4. Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |  |  |
| – виготовлення штучних гнізд | шт | 300 |  |  | 300 | щорічно |
| 5.Організаційно-господарські заходи: |  |  |  |  |  |  |
| – нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | га | на всій площі підприємства |  |  |  | щорічно |
| – утримання пунктів лісозахисту, пропаганда лісозахисту,придбання обладнання, літератури по лісозахисту | тис.грн. | 5,0 |  | 5,0 |  | щорічно |

14. Запроєктовані обсяги заходів з благоустрою  лісів  рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

| Заходи, що проектуються з упорядкування | Одиниця вимірювання | Обсяги | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона інтенсивної рекреації |  |  |  |
| 1.1.Виготовлення і встановлення аншлагів | об’єкт | 5 | проєктний період |
| 1.2.Виготовлення і встановлення лісових меблів | об’єкт | 2 | проєктний період |
| 1.3.Виготовлення і встановлення щитів-показчиків | об’єкт | 1 | проєктний період |
| 1.4. Очищення площ від сміття | об’єкт | 1 | проєктний період |

15. Проєкт використання ресурсів побічних користувань

| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроекто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроекто-ваний % викорис-тання ре-сурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі за 2022 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Заготівля сіна на сіножатях | га тонн | 12,4 8,5 | 105,4 8,5 | 100 | - |
| 2.Випасання худоби на лісових ділянках | га голів | 50767,3 16896 | 50767,3 16896 | 100 | - |
| 3.Розміщення пасік | бджолос. тонн | 135 2,5 | 135 2,5 | 100 |  |

продовження таблиці 15.

| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроекто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроекто-ваний % викорис-тання ре-сурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі за 2022 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Збір і заготівля |  |  |  |  |  |
| 3.1. Харчової сировини: |  |  |  |  |  |
| чорниці звичайні | га/тонн | 9507,8/232,7 | 9507,8/58,2 | 25 | - |
| брусниця | га/тонн | 78,3/19,2 | 78,3/4,8 | 25 |  |
| 3.2.Грибів: білі гриби | га/тонн | 1011,6/101,2 | 1011,6/50,6 | 50 | - |
| лисички | га/тонн | 416,3/83,2 | 416,3/41,6 | 50 | - |
| 3.3. Лікарської сировини: |  |  |  |  |  |
| звіробій звичайний | га/тонн | 52,4/6,3 | 52,4/0,19 | 3 | - |
| багно звичайне | га/тонн | 86,0/10,3 | 86,0/0,52 | 5 | - |

16. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування

| Типи сіножатей | Проекту-ється до поліпшен-ня, га | В тому числі: |  |  |  |  | Урожайність з 1 га в тоннах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | докорі-нне | поверх-неве | внесення добрив органо-мінераль-них | зрізу-вання кущів і дрібно-лісся | підсів насіння трав | середня за останні 2 роки | очіку-вана |
| Заплавні | 2,9 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Суходільні | 9,5 | - | 8,2 | 0,4 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 |
| Разом: | 12,4 | - | 8,2 | 0,4 | 0,9 | - | 0,8 | 0,8 |

17. Фонд підсочки соснових насаджень  (площа, га)

| Характеристика фонду підсочки | Рекреац.-оздоровчі ліси | Захисні ліси | Експлуа-таційні ліси | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Усього насаджень, придат-них для підсочки: | 71.2 | 237.6 | 5400.4 | 5709.2 |
| - стиглих і перестійних | 35.3 | 90.8 | 2464.3 | 2590.4 |
| - пристигаючих (останній клас віку) | 35.9 | 146.8 | 2936.1 | 3118.8 |
| 2. Із деревостанів, придатних для підсочки, знаходяться в підсочці: |  |  |  |  |
| - стиглих і перестійних |  |  |  |  |
| - пристигаючих |  |  |  |  |
| 3. Вийшли з підсочки і не поступили в рубку: |  |  |  |  |
| - стиглі і перестійні |  |  |  |  |
| - пристигаючі |  |  |  |  |

18. Проєкт використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

| Найменування другорядних лісових матеріалів | Одиниця вимірю-вання | Виявлені ресурси, усього | Запроєктований щорічний обсяг заготівлі | Фактичний обсяг заготівлі за 2022 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заготівля новорічних дерев | тис. шт. | 7,0 | 7,0 | 5,0 |

В  зв’язку  з відсутністю сировинної   бази, використання  інших видів ресурсів другорядних лісових  матеріалів не  проєктується.

19. Обсяги будівництва  лісових доріг запроектованих на проєктний період

| Найменування об’єктів |  | Розміщення на території філії (лісництво, квартал, виділ) | Одиниця вимірю-вання |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Будівництво доріг |  |  |  |  |  |
| 1.1. Дороги профільовані з ґрунтовим покриттям III типу | Ростанське (кв. 10,17-19,21,23, 26,27) |  |  | км | 8,5 |
|  | Поліське (кв.2,4-8,11,12,16, 21,24,25,37,42,46,47,49) |  |  | км | 14,1 |
|  | Крушинецьке (кв.4-6,9,10, 12-16,22,37,38,51) |  |  | км | 12,6 |
|  | Куснищанське (кв.21,33,40) |  |  | км | 3,0 |
|  | Головнянське (кв.43,44) |  |  | км | 1,2 |
|  | Чорноплеське (кв.10,26-30,33, 35,40,41 |  |  | км | 11,7 |
|  | Любомльське (кв.4,19-22,28, 34,40) |  |  | км | 8,9 |
|  | Замлинське (кв.26) |  |  | км | 1,0 |
|  | Мосирське (кв.14,15,21,22,31, 32,42,48,49,55,56,60) |  |  | км | 10,8 |
| Разом: |  |  |  |  | 71,8 |
| 1.2. Ремонт і утримання доріг лісогосподарських | Ростанське |  |  | км | 5,4 |
|  | Поліське |  |  | км | 27,3 |
|  | Шацьке |  |  | км | 0,3 |
|  | Піщанське |  |  | км | 1,0 |
|  | Забузьке |  |  | км | 4,2 |
|  | Гупалівське |  |  | км | 20,0 |
|  | Крушинецьке |  |  | км | 11,2 |
|  | Гущанське |  |  | км | 4,0 |
|  | Куснищанське |  |  | км | 3,4 |
|  | Головнянське |  |  | км | 21,4 |
|  | Чорноплеське |  |  | км | 23,4 |
|  | Любомльське |  |  | км | 21,9 |
|  | Замлинське |  |  | км | 36,6 |
|  | Мосирське |  |  | км | 8,5 |
| Разом: |  |  |  |  | 188,6 |

20. Досягнутий та запроєктований вихід ліквідної та ділової деревини,  %

| Види рубок, господарство, госпсекція | Досягнутий в середньому за останні 2 роки |  | Запроектовано лісовпорядку-ванням |  | Прийнято 2-ою л/в нарадою |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві- ду від стовбур-ного запасу | % діло- вої від ліквід- ного запасу |
| 1.Рубки головного користування |  |  |  |  |  |  |
| - ялинова похідна | 90 | 86 | 91 | 76 | 91 | 76 |
| - соснова | 93 | 79 | 91 | 80 | 91 | 80 |
| - дубова | 91 | 49 | 88 | 61 | 88 | 61 |
| - грабова | 96 | 25 | 94 | 40 | 94 | 40 |
| - осикова | 91 | 39 | 92 | 42 | 92 | 42 |
| - чорновільхова | 95 | 57 | 86 | 67 | 86 | 67 |
| - березова | 91 | 49 | 88 | 57 | 88 | 57 |
| 2.Прорідження |  |  |  |  |  |  |
| –хвойні | 86 | 3 | 86 | 10 | 86 | 10 |
| –твердолистяні | - | - | 81 | 5 | 81 | 5 |
| –м’яколистяні | - | - | 90 | 5 | 90 | 5 |
| 3.Прохідні рубки |  |  |  |  |  |  |
| –хвойні | 98 | 44 | 95 | 45 | 95 | 45 |
| –твердолистяні | - | - | 89 | 15 | 89 | 15 |
| –м’яколистяні | - | - | 90 | 20 | 90 | 20 |
| 4.Санітарні рубки: суцільні |  |  |  |  |  |  |
| –хвойні | 88 | 35 | 89 | 39 | 89 | 39 |
| –твердолистяні | - | - | 88 | 25 | 88 | 25 |
| –м’яколистяні | 90 | 41 | 90 | 40 | 90 | 40 |
| вибіркові |  |  |  |  |  |  |
| –хвойні | 90 | 33 | 89 | 40 | 89 | 40 |
| –твердолистяні | 88 | 18 | 88 | 21 | 88 | 21 |
| –м’яколистяні | 89 | 21 | 89 | 24 | 89 | 24 |

21. Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності.

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. Ведення лісового господарства проводилось згідно проєкту лісовпорядкування, що забезпечило безперервне і раціональне використання лісових ресурсів, покращились середні таксаційні показники: середній запас насаджень збільшився з 207 м3 до 227 м3 на 1 га, а стиглих насаджень збільшився на 51 м3 з 223 м3 до 274 м3.

2. Своєчасне і якісне проведення лісовідновних заходів на зрубах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях. Впродовж проєктного періоду створено 1984,5 га лісових культур господарсько-цінних деревних порід в т.ч. сосни звичайної  1873,4 га,  та 58,9 га дуба звичайного,  із яких 914,1 га переведено у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

3. Своєчасне проведення санітарно-оздоровчих заходів з метою утримання насаджень в належному санітарному стані.

4. На належному рівні здійснюється охорона і проведення господарських заходів в об’єктах природно-заповідного фонду у відповідності з нормативними документами та положеннями.

5. Проведена значна робота по організації території філії. Проводиться  будівництво лісових доріг, встановлення квартальних стовпів. Місця відпочинку знаходяться в задовільному стані.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

1.  Окремі випадки несвоєчасного і неякісного проведення агротехнічних та лісівничих              доглядів за лісовими культурами.

2. Частина окружних меж та квартальної мережі потребують проведення   розрубки і розчистки.

3. В окремих випадках несвоєчасне і неякісне проведення рубок догляду в молодняках, що   негативно впливає на якісний склад насаджень.

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності філії:

Зважаючи на зміни в динаміці лісового фонду, відсутність системних недоліків у веденні лісового господарства господарську діяльність філії за проєктний період слід вважати задовільною.

Голова наради                                                         Борис   БАБЕЛЯС

Секретар                                                                  Анатолій  КИРИЛЮК

Додаток 1

Список присутніх

на другій лісовпорядній нараді  з розгляду основних положень проєкту організації і розвитку лісового господарства філії «Любомльське лісове господарство»                  ДП «Ліси України»

| Прізвище, ім’я, по батькові | - Організація | - Посада |
| --- | --- | --- |
| Бабеляс Б.П. | Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства | Заступник начальника управління |
| Ясковець І.О. | -*- | Головний спеціаліст відділу лісового господарства |
| Передон С.В. | Департамент екології та природних ресурсів Волинської ВДА | Головний спеціаліст відділу регулювання, природокористу-вання, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля |
| Туревич В.С. | Філія «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України» | Директор |
| Самолюк А.О. | --*-- | Головний лісничий |
| Загоруйко Ю.Л. | --*-- | Начальник відділу лісового господарства |
| Ревуцький В.І. | ВО «Укрдержліспроект» | Головний інженер |
| Рековець М.М. | --*-- | Начальник виробничо-технологічного відділу |
| Гайчук С.І. | Українська лісовпорядна експедиція | Начальник експедиції |
| Содолінський Р.В. | --*-- | Головний інженер |
| Кирилюк А.Г. | -*- | Начальник лісовпорядної партії |

Додаток 2

Аркуш   1

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЛІСОСІКИ НА ПЕРІОД з 2023 по 2032 роки

Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                    Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ - РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА - Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.на рівнині

СУЦІЛЬНІ РУБКИ (РОЗРАХУНОК ЗА ПЛОЩЕЮ)

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

698.1  80.8  463.6  334.3 118.4   36.3          35.3          14.78   419  3.60  101    6.3  9.8  5.1  5.4       3.5  1.47    1.35    1.13    84     10       36.6

168.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках коренево∙ губки

0.6          0.6    0.6                                                        101

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих лісорослинних умовах

10.8   3.2    4.1          3.5                                            0.04  101    0.1  0.1  0.1  0.1                                               3.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова

0.4          0.4                                                                91

Разом

709.9  84.0  468.7  334.9 121.9   36.3          35.3          14.78   419  3.64         6.4  9.9  5.2  5.5       3.5  1.47    1.35    1.13    84     10       36.6

171.8

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

170.4   6.7  157.4   15.5                        6.3           1.13   179  0.65  131    1.2  0.4  0.2  0.2                                                     6.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

5.9          2.8    2.8   2.8    2.8           0.3    0.3    0.08   267  0.03   61    0.1  0.2  0.2  0.1                                               2.8   3.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

2.0                                            2.0           0.37   185         81         0.1  0.1                                                          2.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

3.4   0.8                 2.6                                            0.02   81         0.1  0.1                                                    2.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова

2.0                                            2.0           0.56   280  0.01   41         0.1  0.1                                                          2.0

Разом

183.7   7.5  160.2   18.3   5.4    2.8          10.6    0.3    2.14   202  0.71         1.3  0.9  0.7  0.3                                               5.4  13.4

ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

58.2  12.8   30.7   22.1   6.2    6.2    5.0    8.5           2.38   280  0.26   61    0.8  1.2  0.7  0.8       0.8  0.22    0.20    0.12    60     11 22.1   6.7

Аркуш   2

Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                    Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих лісорослинних умовах

14.0   4.2    7.6    4.1   2.2    2.2    2.2                              0.05   61    0.2  0.2  0.1  0.1                                               4.1   2.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

23.9   9.2                 2.5    2.5    2.5   12.2    1.6    3.64   298  0.14   41    0.5  0.5  0.7  0.5       0.7  0.21    0.19    0.07    37     17        7.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова в сирих лісорослинних умовах

3.1   2.0                                      1.1           0.26   236  0.01   41    0.1       0.1  0.1                                                     1.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

10.4   3.8    6.6    1.1                                                  0.05   61    0.1            0.1                                               1.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих лісорослинних умовах

154.3  23.4   56.2   41.4  50.3   50.3   41.6   24.4           5.53   227  0.57   61    2.2  3.9  3.7  2.2       2.2  0.50    0.43    0.31    72     11 41.4  52.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих лісорослинних умовах

10.5   1.1    4.1    1.8   4.6    4.6    0.3    0.7           0.12   171  0.03   61    0.2  0.2  0.3  0.2                                               1.8   5.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

3.5   0.6                                      2.9    2.9    1.03   355  0.02   31    0.1  0.2  0.3  0.1                                                     2.9

Разом

277.9  57.1  105.2   70.5  65.8   65.8   51.6   49.8    4.5   12.96   260  1.13         4.2  6.2  5.9  4.1       3.7  0.93    0.82    0.50    57     14 70.5  78.6

Разом по способу рубок

1171.5 148.6  734.1  423.7 193.1  104.9   51.6   95.7    4.8   29.88   312  5.48        11.9 17.0 11.8  9.9       7.2  2.40    2.17    1.63                   128.6

247.7

Разом по господарській частині

1171.5 148.6  734.1  423.7 193.1  104.9   51.6   95.7    4.8   29.88   312  5.48                                  7.2  2.40    2.17    1.63                   128.6

247.7

у тому числі:

хвойні

709.9  84.0  468.7  334.9 121.9   36.3          35.3          14.78   419  3.64                                  3.5  1.47    1.35    1.13                    36.6

171.8

із них:

сосна

709.5  84.0  468.3  334.9 121.9   36.3          35.3          14.78   419  3.64                                  3.5  1.47    1.35    1.13                    36.6

171.8

ялина

0.4          0.4

твердолистяні

183.7   7.5  160.2   18.3   5.4    2.8          10.6    0.3    2.14   202  0.71                                                                          5.4  13.4

із них:

дуб

173.8   7.5  157.4   15.5   2.6                  6.3           1.13   179  0.67                                                                          2.6   6.3

Аркуш   3

Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                    Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

ясен

4.0                                            4.0           0.93   233  0.01                                                                                4.0

граб

5.9          2.8    2.8   2.8    2.8           0.3    0.3    0.08   267  0.03                                                                          2.8   3.1

м'яколистяні

277.9  57.1  105.2   70.5  65.8   65.8   51.6   49.8    4.5   12.96   260  1.13                                  3.7  0.93    0.82    0.50              70.5  78.6

із них:

береза

72.2  17.0   38.3   26.2   8.4    8.4    7.2    8.5           2.38   280  0.31                                  0.8  0.22    0.20    0.12              26.2   8.9

осика

27.0  11.2                 2.5    2.5    2.5   13.3    1.6    3.90   293  0.15                                  0.7  0.21    0.19    0.07                     8.8

вільха

175.2  28.3   66.9   44.3  54.9   54.9   41.9   25.1           5.65   225  0.65                                  2.2  0.50    0.43    0.31              44.3  58.0

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ - ЗАХИСНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА - Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині

СУЦІЛЬНІ РУБКИ (РОЗРАХУНОК ЗА ПЛОЩЕЮ)

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

3423.2 801.0 2134.0 1291.2 405.4  149.7   76.6   82.8          21.76   263 13.92  101   31.1 35.6 16.3 15.8       8.3  2.18    1.98    1.58    80     10      149.5

702.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках коренево∙ губки

60.3   9.8   50.5   23.9                                                  0.26  101    0.5  0.5       0.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих лісорослинних умовах

111.8  13.0   88.8   50.9   2.0    1.6           8.0           1.74   218  0.37  101    1.0  1.2  0.3  0.5                                              23.7   9.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в мокрих лісорослинних умовах

1.7   1.7                                                                      101

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похiдна

11.8   4.7    5.4    5.4   1.0                  0.7           0.19   271  0.06   61    0.2  0.2  0.1  0.1                                               6.4   0.7

Разом

3608.8 830.2 2278.7 1371.4 408.4  151.3   76.6   91.5          23.69   259 14.61        32.8 37.5 16.7 16.7       8.3  2.18    1.98    1.58    79     11      159.8

733.0

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

215.9  19.4  184.5   13.3   1.5                 10.5           2.46   234  0.67  131    1.5  0.5  0.4  0.4                                               2.7  10.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

20.4          2.2    1.5  14.7   14.7   14.7    3.5    1.1    0.47   134  0.05   61    0.3  0.7  0.9  0.3                                               1.5  18.2

Аркуш   4

Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                    Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

20.6         20.6                                                         0.09   81    0.2            0.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

3.6   3.3                 0.3                                            0.02   81                                                                     0.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова

1.3   0.4    0.9                                                                41                                                                     0.9

Разом

261.8  23.1  208.2   14.8  16.5   14.7   14.7   14.0    1.1    2.93   209  0.83         2.0  1.2  1.3  0.9                                               5.4  28.7

ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

395.5  84.4  189.6   71.7  82.7   82.7   46.4   38.8           7.80   201  1.31   61    5.7  6.4  6.1  5.7       5.7  1.15    1.02    0.62    61      7 71.7  64.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих лісорослинних умовах

313.8  59.3  231.4   61.7  15.3   15.3    4.6    7.8    1.2    1.48   190  1.12   61    4.5  2.8  1.2  1.6       1.2  0.23    0.20    0.12    61      6 61.7  11.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в мокрих лісорослинних умовах

11.5         11.5                                                         0.03   61    0.2            0.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

21.1   6.4    1.0    1.0   6.2    6.2    4.0    7.5    1.6    1.78   237  0.09   41    0.4  0.5  0.7  0.4       0.7  0.17    0.15    0.08    49     10  1.0   6.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова в сирих лісорослинних умовах

6.6   1.5    4.1    4.1                        1.0           0.26   260  0.03   41    0.1  0.2  0.1  0.1                                               4.1   1.0

│                                                              ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

94.5  12.5   23.9    2.8  36.2   36.2   12.2   21.9           4.24   194  0.31   61    1.4  2.0  2.9  1.4       1.4  0.27    0.24    0.15    64     16  2.8  44.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих лісорослинних умовах

1418.9 296.3  741.1  291.5 270.0  270.0   79.2  111.5    6.1   26.52   238  5.30   61   20.3 22.4 19.1 20.3      19.1  4.54    3.91    2.64    67      6      190.5

291.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих лісорослинних умовах

41.7   5.9   31.1   12.0   3.6    3.6    0.6    1.1           0.14   127  0.13   61    0.6  0.6  0.2  0.3                                              12.0   4.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

69.8   1.4   55.8    4.3  12.3   12.3   12.3    0.3    0.3    0.05   167  0.13   31    2.0  1.1  1.3  1.7                                              51.5  16.9

Разом

2373.4 467.7 1289.5  449.1 426.3  426.3  159.3  189.9    9.2   42.27   223  8.45        35.2 36.0 31.6 31.6      28.1  6.36    5.52    3.61    65      7      339.5

496.3

Разом по способу рубок

6244.0       3776.4 1835.3 851.2  596.6  250.6  295.4   10.3   68.89   233 23.89        70.0 74.7 49.6 49.2      36.4  8.54    7.50    5.19                   528.0

1321.0                                                                                                                                           1234.7

Разом по господарській частині

6244.0       3776.4 1835.3 851.2  596.6  250.6  295.4   10.3   68.89   233 23.89                                 36.4  8.54    7.50    5.19                   528.0

1321.0                                                                                                                                           1234.7

Аркуш   5

Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                    Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

у тому числі:

хвойні

3608.8 830.2 2278.7 1371.4 408.4  151.3   76.6   91.5          23.69   259 14.61                                  8.3  2.18    1.98    1.58                   159.8

733.0

із них:

сосна

3597.0 825.5 2273.3 1366.0 407.4  151.3   76.6   90.8          23.50   259 14.55                                  8.3  2.18    1.98    1.58                   159.1

726.6

ялина

11.8   4.7    5.4    5.4   1.0                  0.7           0.19   271  0.06                                                                          6.4   0.7

твердолистяні

261.8  23.1  208.2   14.8  16.5   14.7   14.7   14.0    1.1    2.93   209  0.83                                                                          5.4  28.7

із них:

дуб

219.5  22.7  184.5   13.3   1.8                 10.5           2.46   234  0.69                                                                          3.0  10.5

ясен

20.6         20.6                                                         0.09

граб

20.4          2.2    1.5  14.7   14.7   14.7    3.5    1.1    0.47   134  0.05                                                                          1.5  18.2

м'яколистяні

2373.4 467.7 1289.5  449.1 426.3  426.3  159.3  189.9    9.2   42.27   223  8.45                                 28.1  6.36    5.52    3.61                   339.5

496.3

із них:

береза

720.8 143.7  432.5  133.4  98.0   98.0   51.0   46.6    1.2    9.28   199  2.46                                  6.9  1.38    1.22    0.74                    75.6

133.4

осика

27.7   7.9    5.1    5.1   6.2    6.2    4.0    8.5    1.6    2.04   240  0.12                                  0.7  0.17    0.15    0.08               5.1   7.7

вільха

1555.1 314.7  796.1  306.3 309.8  309.8   92.0  134.5    6.1   30.90   230  5.74                                 20.5  4.81    4.15    2.79                   239.3

306.3

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА - Експлуатаційні ліси на рівнині

СУЦІЛЬНІ РУБКИ (РОЗРАХУНОК ЗА ПЛОЩЕЮ)

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

28339.0      6504.9 4833.3       3924.8 1396.0 2244.7    5.3  757.89   338         81  314.9      511.4      0.1      75.80   68.70   55.47    81     10     3924.5

6493.6             13095.8                                          131.59            504.3     314.9     224.5                                  14004.3

Аркуш   6     Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                       Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова непродуктивна

0.9          0.9    0.9                                                         81                                                                     0.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в осередках коренево∙ губки

571.6  19.6  343.0  273.3 209.0   11.8    0.8                              2.33   81    6.4 12.1  7.0  0.6                                                    11.8

470.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих лісорослинних умовах

1383.5 241.8  333.0  234.9 540.2  207.1  100.3  268.5    6.1   67.16   250  4.63   81   15.4 26.1 27.0 15.4      15.4  3.85    3.48    2.62    75     17      321.6

568.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в мокрих лісорослинних умовах

116.7  29.2   10.8    2.7  39.5   27.2   26.1   37.2   10.7    6.85   184  0.23   81    1.3  2.0  2.6  1.3       1.3  0.24    0.22    0.17    77     29 15.0  51.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похiдна

69.4   9.8   29.5   21.7  10.9   10.9    6.7   19.2    1.3    6.33   330  0.37   51    1.2  1.7  1.5  1.2       1.7  0.56    0.51    0.39    77     11 21.7  13.1

Разом

30481.1      7222.1 5366.8       4181.8 1529.9 2569.6   23.4  838.23   326             339.2      549.5      0.1      80.45   72.91   58.65    80     10     4322.4

6794.0             13895.4                                          139.15            546.2     333.4     242.9                                  15080.4

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

2340.1 304.2 1669.5  875.0 304.3  137.4   91.4   62.1   12.3   18.41   296  8.29  101   21.3 24.8 12.2 13.1       6.2  1.84    1.61    1.02    63     10      137.5

530.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна

29.9         11.3    8.3   1.9    1.9          16.7    5.4    3.06   183  0.06   61    0.4  0.9  0.9  0.4       0.9  0.16    0.15    0.07    49     19  8.3   9.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

177.2  36.2   46.8   41.5  17.3   17.3    8.1   76.9    4.3   18.05   235  0.69   51    3.0  4.5  4.7  3.0       4.7  1.10    1.03    0.41    40     16 41.5  47.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова

1.4   1.3                 0.1                                                   71                                                                     0.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

4.9                       3.7    2.0    2.0    1.2           0.25   208  0.01   71    0.1  0.1  0.2  0.1                                               1.7   3.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

123.1  24.3   27.7   27.7  71.1   11.2                                     0.56   71    1.5  2.5  2.4  0.6                                              87.6  11.2

Разом

2676.6 366.0 1755.3  952.5 398.4  169.8  101.5  156.9   22.0   39.77   253  9.61        26.3 32.8 20.4 17.2      11.8  3.10    2.79    1.50    51     13      208.7

669.2

ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

2227.6 678.6 1059.0  400.3 347.7  347.7  180.6  142.3    4.9   29.28   206  8.53   61   31.8 29.7 24.5 31.6      24.5  5.04    4.47    2.52    56      6      245.0

400.3

Аркуш   7

Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                    Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих лісорослинних умовах

2007.2 539.2 1198.4  309.1 160.2  160.2   83.8  109.4   14.7   21.69   198  6.75   61   28.7 19.3 13.5 19.0  0.9 13.5  2.68    2.36    1.38    59      8      134.6

309.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в мокрих лісорослинних умовах

223.1   5.7  188.3   45.3  13.1   13.1   10.8   16.0           2.22   139  0.56   61    3.2  2.5  1.5  2.3       1.5  0.21    0.18    0.12    64     11 45.3  14.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

230.3  46.2   37.4   37.4  73.0   73.0   56.8   73.7   22.1   19.62   266  1.20   41    4.6  6.1  7.3  4.6       7.3  1.94    1.78    0.75    42     10 37.4  73.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова в сирих лісорослинних умовах

72.7  28.6   15.8   15.8  21.8   21.8           6.5    0.8    1.51   232  0.34   41    1.5  1.5  1.4  1.5                                              15.8  28.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

349.3  35.8   85.7   66.4 157.8  157.8   82.3   70.0    2.0   16.42   235  1.32   61    5.0  9.8 11.4  5.0       5.0  1.17    1.02    0.64    62     14 66.4 177.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих лісорослинних умовах

7677.7       3282.5 1991.8       2145.9  975.5  914.1   13.3  204.88   224 28.84   61  109.7      153.0      0.1      24.59   21.25   14.35    68      8     1963.0

1335.2              2145.9                                                            168.4     109.7     109.7                                  1991.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих лісорослинних умовах

514.4  49.5  210.6   88.7 100.4  100.4   52.5  153.9    9.7   32.17   209  1.58   61    7.3 11.4 12.7  7.3       7.3  1.53    1.31    0.89    68     21 88.7 181.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

10.8          7.7    6.9   3.1    3.1    3.1                              0.02   26    0.4  0.7  0.3  0.4                                               0.8  10.0

Разом

13313.1      6085.4 2961.7       3023.0 1445.4 1485.9   67.5  327.79   221 49.14       192.2      225.6      1.0      37.16   32.37   20.65    64      9     2827.8

2718.8              3023.0                                                            249.4     181.4     168.8                                  2955.6

Разом по способу рубок

46470.8      15062.8      17316.8                                          197.90            828.4     532.0     423.5       108.07   80.80                  7358.9

9878.8       9281.0       7381.5 3076.8 4212.4  112.9 1205.79   286             557.7      795.5      1.1      120.71                            18705.2

Разом по господарській частині

46470.8      15062.8      17316.8                                          197.90                                423.5       108.07   80.80                  7358.9

9878.8       9281.0       7381.5 3076.8 4212.4  112.9 1205.79   286                                            120.71                            18705.2

у тому числі:

хвойні

30481.1      7222.1 5366.8       4181.8 1529.9 2569.6   23.4  838.23   326                                            80.45   72.91   58.65                  4322.4

6794.0             13895.4                                          139.15                                242.9                                  15080.4

із них:

сосна

30411.7      7192.6 5345.1       4170.9 1523.2 2550.4   22.1  831.90   326                                            79.89   72.40   58.26                  4309.3

6784.2             13884.5                                          138.78                                241.2                                  15058.7

ялина

69.4   9.8   29.5   21.7  10.9   10.9    6.7   19.2    1.3    6.33   330  0.37                                  1.7  0.56    0.51    0.39              21.7  13.1

Аркуш   8

Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                    Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

твердолистяні

2676.6 366.0 1755.3  952.5 398.4  169.8  101.5  156.9   22.0   39.77   253  9.61                                 11.8  3.10    2.79    1.50                   208.7

669.2

із них:

дуб

2493.1 328.5 1708.5  911.0 377.3  150.5   91.4   78.8   17.7   21.47   272  8.91                                  7.1  2.00    1.76    1.09                   158.3

625.9

ясен

4.9                       3.7    2.0    2.0    1.2           0.25   208  0.01                                                                          1.7   3.2

граб

177.2  36.2   46.8   41.5  17.3   17.3    8.1   76.9    4.3   18.05   235  0.69                                  4.7  1.10    1.03    0.41              41.5  47.2

м'яколистяні

13313.1      6085.4 2961.7       3023.0 1445.4 1485.9   67.5  327.79   221 49.14                                      37.16   32.37   20.65                  2827.8

2718.8              3023.0                                                                                168.8                                  2955.6

із них:

береза

4457.9       2445.7  754.7 521.0  521.0  275.2  267.7   19.6   53.19   199 15.84                                 39.5  7.93    7.01    4.02                   393.7

1223.5                                                                                                                                            754.7

осика

303.0  74.8   53.2   53.2  94.8   94.8   56.8   80.2   22.9   21.13   263  1.54                                  7.3  1.94    1.78    0.75              53.2 102.0

вільха

8541.4       3578.8 2146.9       2404.1 1110.3 1138.0   25.0  253.47   223 31.74                                      27.29   23.58   15.88                  2322.1

1420.5              2404.1                                                                                122.0                                  2146.9

Разом по підприємству

53886.3      19573.3      18361.1                                          227.27                                467.1       117.74   87.62                  8015.5

11348.4       11540.0      8083.0 3379.0 4603.5  128.0 1304.56   283                                            131.65                            20187.6

у тому числі:

хвойні

34799.8      9969.5 7073.1       4369.4 1606.5 2696.4   23.4  876.70   325                                            84.10   76.24   61.36                  4518.8

7708.2             14425.7                                          157.40                                254.7                                  15985.2

із них:

сосна

34718.2      9934.2 7046.0       4358.5 1599.8 2676.5   22.1  870.18   325                                            83.54   75.73   60.97                  4505.0

7693.7             14413.8                                          156.97                                253.0                                  15957.1

ялина

81.6  14.5   35.3   27.1  11.9   10.9    6.7   19.9    1.3    6.52   328  0.43                                  1.7  0.56    0.51    0.39              28.1  13.8

Аркуш   9

Філія "Любомльське лісове господарство" ДП "Ліси України"                                                                    Волинська область

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│Вкри-│     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вік │    Обчислені лісосіки,   │     Рекомендована лісосіка     │Кіль- │Площа на-│

│ті лі│                  за групами віку, га                │стиглих│ній  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кість │саджень  │

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤і пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │років │через 10 │

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристиглі      │  Стиглі і   │стій-  │екс- │се-  │сті,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │років, га│

│лин- │ лод-│   вікові    ├─────┬──────┬──────┤ перестійні  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рівно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас ліквідний│% ді-│ри-   ├────┬────┤

│ністю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│із них├──────┬──────┤дере-  │тацій│ня   │ків │мірно-│га  │ша  │ціо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лової│стан- │Прис│Стиг│

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │зміна│    │го ко-│ві- │ві- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│від  │ня екс│тиг-│лих │

│лі,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нів,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ діло- │лік- │плуата│лих │і пе│

│усьо-│     │      │чені в│     │класу │п'яти-│      │стій- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ вої   │віду │ційно-│    │ре- │

│го,га│     │      │розра-│     │      │річчя │      │ні    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стій│

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘

твердолистяні

3122.1 396.6 2123.7  985.6 420.3  187.3  116.2  181.5   23.4   44.84   247 11.15                                 11.8  3.10    2.79    1.50                   250.8

680.0

із них:

дуб

2886.4 358.7 2050.4  939.8 381.7  150.5   91.4   95.6   17.7   25.06   262 10.27                                  7.1  2.00    1.76    1.09                   175.1

631.5

ясен

29.5         20.6          3.7    2.0    2.0    5.2           1.18   227  0.11                                                                          1.7   7.2

граб

203.5  36.2   51.8   45.8  34.8   34.8   22.8   80.7    5.7   18.60   230  0.77                                  4.7  1.10    1.03    0.41              45.8  68.5

м'яколистяні

15964.4      7480.1 3481.3       3515.1 1656.3 1725.6   81.2  383.02   222 58.72                                      44.45   38.71   24.76                  3245.9

3243.6              3515.1                                                                                200.6                                  3522.4

із них:

береза

5250.9       2916.5  914.3 627.4  627.4  333.4  322.8   20.8   64.85   201 18.61                                 47.2  9.53    8.43    4.88                   478.2

1384.2                                                                                                                                            914.3

осика

357.7  93.9   58.3   58.3 103.5  103.5   63.3  102.0   26.1   27.07   265  1.81                                  8.7  2.32    2.12    0.90              58.3 118.5

вільха

10271.7      4441.8 2497.5       2768.8 1244.2 1297.6   31.1  290.02   224 38.13                                      32.60   28.16   18.98                  2619.4

1763.5              2768.8                                                                                144.7                                  2497.5

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"                В.А. МЕЛЬНИЧЕНКО

Додаток 3

РОЗРАХУНКОВА ЛІСОСІКА 
для постійних лісокористувачів (власників лісів)

| Волинської | області | на | 2023-2032 | роки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(ліквідна деревина, тис. куб. метрів)

| Найменування власника лісів, постійного лісокористувача, їх філії, представництва, відділення чи іншого відокремленого підрозділу | Категорії лісів | Усього | у тому числі за господарствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хвойне |  |  |  | твердолистяне |  |  |  |  |  | м’яколистяне |  |  |  |  |
|  |  |  | усього | у тому числі за господарськими секціями |  |  | усього | у тому числі за господарськими секціями |  |  |  |  | усього | у тому числі за господарськими секціями |  |  |  |
|  |  |  |  | соснова | ялинова | інші |  | дубова | букова | ясенова | грабова | інші |  | березова | осикова | чорновільхова | інші (тополева) |
| Філія «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України» | 2 | 2,17 | 1,35 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | 0,20 | 0,19 | 0,43 | - |
|  | 3 | 7,50 | 1,98 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,52 | 1,22 | 0,15 | 4,15 | - |
|  | 4 | 108,07 | 72,91 | 72,40 | 0,51 | - | 2,79 | 1,76 | - | - | 1,03 | - | 32,37 | 7,01 | 1,78 | 23,58 | - |
| Разом |  | 117,74 | 76,24 | 75,73 | 0,51 | - | 2,79 | 1,76 | - | - | 1,03 | - | 38,71 | 8,43 | 2,12 | 28,16 | - |

| (підрозділ Міндовкілля) |  | (посада) |  | (підпис) |  | (власне ім’я та прізвище) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________ 
Примітка. Категорії лісів позначаються у такому порядку:

1. - ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення;

2. - рекреаційно-оздоровчі ліси;

3. - захисні ліси;

4. - експлуатаційні ліси.

Додаток 4

Інформація

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд

другої лісовпорядної наради

| № з/п | Зауваження і пропозиції | Дата отримання зауважень і пропозицій | Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |