| - ЗАТВЕРДЖУЮ |  | - ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- | --- |
| Т. в.о. начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства |  | - Генеральний директор Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання |
| - _______________Борис БАБЕЛЯС |  | - _____________Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО |
| - «___» __________ 2025 р. |  | - «___» ___________ 2025 р. |

- П Р О Т О К О Л

першої лісовпорядної наради щодо лісовпорядкування лісів Рафалівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та Дочірнього лісогосподарського підприємства «Сяйво» сільськогосподарського виробничого кооперативу «Озерський»

м. Рівне 						            	«___»_____________ 2025 р.

ПРИСУТНІ: список поміщений в додатку 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Готовність Рафалівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі – ДП «Ліси України»), Дочірнього лісогосподарського підприємства «Сяйво» сільськогосподарського виробничого кооперативу «Озерський»  (далі – ДЛГП «Сяйво» СВК «Озерський»), і Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання (далі - ВО «Укрдержліспроект») до проведення польових лісовпорядних робіт з повторного базового лісовпорядкування (далі – польові лісовпорядні роботи).

2. Визначення порядку і особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.

СЛУХАЛИ: Інформацію керівника Рафалівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Петрука С.В., директора ДЛГП «Сяйво» СВК «Озерський», начальника Української лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект» Гайчука С.І., виступи інших учасників наради.

Заслухавши і обговоривши доповіді і виступи присутніх, перша лісовпорядна нарада вирішила:

1. Констатувати

1.1. Необхідність проведення базового лісовпорядкування зумовлена змінами в лісовому фонді лісогосподарських підприємств та закінченням проектного періоду.

2. Ухвалити:

1. Провести в 2025 році польові лісовпорядні роботи спеціалістами Української лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект» на площі 11,6 тис. га в наступних лісогосподарських підприємствах:

| Рафалівське надлісництво філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» | 10,4 тис. га |
| --- | --- |
| ДЛГП «Сяйво» СВК «Озерський» | 1,2 тис. га |
| Всього | 11,6 тис. га |

2. При проведенні лісовпорядних робіт керуватися Лісовим кодексом України, Порядком здійснення лісовпорядкування, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими законодавчими актами України, прийнятими відповідно до них нормативно-правовими документами, протоколом цієї наради.

3. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт.

4. Геодезичною основою для складання планово-картографічних матеріалів прийняти:

- правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками;

- планшети, виготовлені при проведенні попереднього лісовпорядкування;

- матеріали дистанційного зондування Землі;

5. Сумарну площу виділів, розташованих в межах земельних ділянок, на які оформлені речові права, прийняти згідно з отриманими свідоцтвами про право постійного користування (власності) на нерухоме майно, а межі та площу земельних ділянок, на які не оформлені речові права – відповідно до матеріалів попереднього лісовпорядкування. За наявності невідповідностей між планово-картографічними матеріалами попереднього лісовпорядкування та документами, що посвідчують право користування відповідною земельною ділянкою і визначають її межі, провести окрему технічну нараду для прийняття відповідного проєктного рішення.

6. Поділ лісових ділянок та нелісових земель на виділи здійснювати за видами угідь з урахуванням вимог, визначених статтею 59 Лісового кодексу України, та Порядком видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного дозволу, затвердженим постановою КМУ від 18.12.2013 №982.

7. За можливості зберегти існуючу квартальну мережу і її нумерацію. У випадку зміни квартальної мережі до матеріалів лісовпорядкування додавати таблицю відповідності створеної квартальної мережі до такої мережі попереднього базового лісовпорядкування. За можливості зберегти існуючу нумерацію кварталів та виділів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. У випадку зміни квартально-видільної мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду складати відомість змін, яку постійний лісокористувач протягом семи днів з дня затвердження матеріалів лісовпорядкування повинен надіслати до органів, уповноважених відповідно до статті 5 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», для внесення відповідних змін.

8. Лісовпорядні роботи проводити з урахуванням поділу лісів на категорії  відповідно до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (далі Порядок), затвердженого постановою КМУвід 16 травня 2007 року №733, «Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення» (постанова КМУ від 15 грудня 2023 року №1318.

9. Організувати наступні господарські частини:

- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції, де заборонені рубки головного користування;

- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, де заборонені рубки головного користування;

- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, де дозволені рубки головного користування;

- захисні ліси з особливим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції, де заборонені рубки головного користування;

- захисні ліси з обмеженим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції, де дозволені рубки головного користування;

- експлуатаційні ліси.

10. Утворити наступні господарські секції та прийняти для них наступні віки стиглості (затверджені Міністерством лісового господарства  України  від 21.10.1983р., а вік стиглості для ялини похідної – наказом Держкомлісгоспу України  № 269 від 15.10.2009р.) в межах господарських частин:

| Господарські секції і породи, які входять до них | Трива-лість класів віку | Госпчастини |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | з особливим режимом користування | з обмеженим режимом користування | експлуата-ційні ліси |
|  |  | Вік рубки |  |  |
| Сосна по суходолу (індекс гігротопу ТЛУ 0-3), сосна звичайна, інші види сосон, модрина європейська | 10 | 121 | 101 | 81 |
| Сосна в сирих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ – 4), сосна звичайна, інші види сосон, модрина європейська | 10 | 121 | 101 | 81 |
| Сосна в мокрих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ – 5), сосна звичайна, інші види сосон, модрина європейська | 10 | 121 | 101 | 81 |
| Соснова в осередках кореневої губки (Сосна звичайна) | 10 | 121 | 101 | 81 |
| Сосна непродуктивна (сосна звичайна 5А,5Б кл. бон.) | 10 | 121 | 101 | 81 |
| Ялина похідна (ялина звичайна) | 10 | 61 | 61 | 51 |
| Дубова високостовбурна (дуб зви-чайний, нас. 3 кл. бон. і вище, пор.2 кл. бон. і вище) | 10 | 161 | 131 | 101 |
| Дубова низькостовбурна (дуб звичайний, нас.4 кл. бон. і нижче, пор.3кл. бон. і нижче) | 10 | 91 | 71 | 61 |
| Грабова (граб звичайний) | 10 | 71 | 61 | 51 |
| Букова (бук лісовий, клен-явір) | 10 | 121 | 101 | 101 |
| Ясенова (ясен звичайний) | 10 | 91 | 81 | 71 |
| Кленова (клен польовий, гостролистий, сріблястий) | 10 | 91 | 81 | 71 |
| Дуба червоного (дуб червоний) | 10 | 91 | 81 | 71 |
| Акацієва (акація біла, гледичія) | 5 | 36 | 31 | 26 |
| В’язова (в’яз гладкий, шорсткий, дрібнолистий; клен ясенелистий, ясен зелений) | 5 | 41 | 41 | 31 |
| Береза по суходолу (індекс гігротопу ТЛУ 0-3), (береза повисла, пухнаста) | 10 | 71 | 61 | 61 |
| Береза в сирих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 4), (береза повисла, пухнаста) | 10 | 71 | 61 | 61 |
| Береза в мокрих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 5), (береза повисла, пухнаста) | 10 | 71 | 61 | 61 |
| Вільха по суходолу (індекс гігротопу ТЛУ 0-3), (вільха чорна) | 10 | 71 | 61 | 61 |
| Вільха в сирих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 4), (вільха чорна) | 10 | 71 | 61 | 61 |
| Вільха в мокрих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 5), (вільха чорна) | 10 | 71 | 61 | 61 |
| Осика по суходолу (індекс гігротопу ТЛУ 0-3) | 10 | 41 | 41 | 41 |
| Осика в сирих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 4) | 10 | 41 | 41 | 41 |
| Осика в мокрих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 5), (осика, вільха сіра) | 10 | 41 | 41 | 41 |
| Липова (всі види лип) | 10 | 91 | 81 | 71 |
| Тополева (всі види тополі, верб деревовидних) | 5 | 36 | 31 | 26 |
| Горіхова (усі види горіхів, гіркокаштан, бархат амурський) | 10 | 61 | 61 | 51 |
| Лісоплодова (абрикос, груша, яблуня, черешня, вишня, алича, шовковиця, слива, берека) | 10 | 51 | 51 | 51 |
| Інші деревні породи (клен татарський, горобина, черемха, ясен вузьколистий) | 5 | 41 | 41 | 31 |
| Чагарникова (глід, ліщина, обліпиха, маслинка) | 5 | 21 | 21 | 21 |
| Верби чагарникові | 1 | 3 | 3 | 3 |

11. Коригування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також визначення відносних повнот при вимірювальній і переліковій таксації, проводити, керуючись нормативами приведеними у «Лісотаксаційному довіднику», затвердженому Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від 16.12.2020 р.).

12. Вихід  ділової деревини від рубок головного користування і рубок формування та оздоровлення лісів проектувати з врахуванням фактичного стану деревостанів і досягнутого постійними лісокористувачами за проєктний період.

13. Селекційну оцінку привести для пристиглих, стиглих і перестійних насаджень сосни та дуба відповідно до рекомендацій УкрНДІЛГА (за П. І. Молотковим).

14. У рекреаційно-оздоровчих лісах  (у межах міст, селищ та інших населених пунктів, у межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів, національних природних та регіональних ландшафтних парків (крім господарської та заповідної зон), лісопаркової частини лісів зелених зон, рекреаційно-оздоровчі ліси  поза межами зелених зон) та в рекреаційно-оздоровчих пунктах вздовж автомобільних доріг державного значення та на берегах річок, провести ландшафтну таксацію, керуючись при цьому «Методикою визначення показників рекреаційної характеристики земель», розробленою ВО «Укрдержліспроект» у 2000 році.

15. Особливо захисні лісові ділянки виділяти згідно з Порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, крім земель зайнятих постійними лісовими розсадниками, лісогосподарськими дорогами, просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами (лист Держкомлісгоспу України від 28.04.09 р. №02-16/1713 «Щодо виділення особливо захисних лісових ділянок»).

16. Виділити лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення, ключових біотопів згідно з «Національним каталогом біотопів України» у лісах постійних лісокористувачів, де вони враховані.

17. Визначити належність лісових територій до пралісів, квазіпралісів та природних лісів згідно з матеріалами їх ідентифікації, відповідно до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів,  квазіпралісів і природних лісів», затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 18 травня 2018 року №161.

18. Виділити насадження-медоноси із панівних порід липи та акації білої у радіусі трьох кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених пунктів – ареалів природного розселення бджіл.

19. Врахувати отриману від Міндовкілля інформацію про місцезнаходження видів флори та фауни і їх природних середовищ існування, які охороняються відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

20. У матеріалах лісовпорядкування виділити охоронні зони, які створені відповідно до Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах (постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 499). Проектування господарських заходів в таких охоронних зонах проводити з врахуванням режиму ведення лісового господарства зазначеного у паспорті охоронної зони.

21. Прийняти площу об’єктів природно-заповідного фонду згідно з існуючим реєстром та узгодженими даними з Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації.

22. Рубки головного користування проектувати відповідно до «Порядку спеціального використання лісових ресурсів», затвердженого постановою КМУ від 23 травня 2007 року № 761, і «Правил рубок головного користування», затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року № 364.

23. Залежно від категорій лісу, лісорослинних умов, типу лісу, складу і вікової структури деревостанів, біологічних особливостей деревних порід, наявності та стану підросту господарсько-цінних порід проектувати  вибіркові, поступові, комбіновані і суцільні системи рубок. Порядок проєктування поступових і вибіркових рубок розглянути на технічній нараді по закінченню польових робіт.

24. Рубки головного користування проектувати в межах зони радіоактивного  забруднення до 10 Кі/км2137Сs..

25. Відомість рубок головного користування не складати. Надати фонди рубок головного користування, що включають лісові ділянки на яких зростають деревостани, що досягли або досягнуть віку стиглості під час проєктного періоду, та в яких дозволено проведення рубок головного користування.

26. При проєктуванні рубок формування і оздоровлення лісів керуватися чинними Правилами поліпшення якісного складу лісів, затвердженими постановою КМУ від 12 травня 2007 року №724, Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою КМУ від 27 липня 1995 року за №555 та «Рекомендаціями з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення» (К.,2008р.), у межах територій об’єктів ПЗФ із дотриманням Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

27. У чистих насадженнях акації білої, берези, вільхи, осики, а сосни в сухих і дуже сухих лісорослинних умовах, освітлення і прочищення не проектувати.

28. У насадженнях, що зростають в сирих і мокрих типах лісорослинних умов,  рубки догляду не проектувати, крім мішаних соснових  насаджень.

29. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба – 3 роки, у насадженнях інших порід – 5, прочищення – 5, проріджування – 7 років, прохідні рубки – 10 років.

30. Розрахунок обсягів рубок догляду провести за лісівничими міркуваннями, врахувавши критерії обмеження проектування рубок догляду.

31. Сухостійну деревину та захаращення виявляти та проєктувати до рубки або окремого лісогосподарського заходу (ліквідація захаращеності) в рекреаційних лісах з 5 м3/га, а в решті лісів - з 10 м3 на 1 га.

32. Поодинокі  дерева враховувати  з 5 м3 на 1 га і незалежно від їхнього запасу  в рубку не призначати.

33. Виявити фонд лісовідновних рубок у стиглих та перестійних різновікових багатоярусних деревостанах та  деревостанах простої структури для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів у госпчастинах з особливим режимом користування та особливо захисних лісових ділянках.

Залежно від складу, вікової структури, повноти деревостанів. наявності життєздатного підросту господарсько-цінних порід лісовідновні рубки проектувати поступовим способом у поєднанні з рубками догляду.

Залежно від наявної та мінімально допустимої повноти після рубки прийняти наступну інтенсивність рубки:

- рівномірно-поступові – до 30%;

- групово-поступові – до 20%;

- смугово-поступові – не проєктувати

Для визначення щорічного обсягу лісовідновних рубок термін повторюваності для вибіркових і поступових рубок прийняти – 10 років.

34. Визначити фонд рубок переформування та запроектувати їх проведення відповідно до вимог визначених Правилами поліпшення якісного складу лісів з врахуванням змін затверджених постановою КМУ 23.04.2024 № 454.

35. До фонду рубок, пов’язаних з реконструкцією, віднести малоцінні і похідні молодняки, чагарники з недостатнім відновленням головних порід, сильно зріджені деревостани (повнота 0,3 – 0,4) з куртинним розміщенням дерев та похідні молодняки, які за своїм станом не відповідають корінним типам лісу і є малоцінними.

Основним способом реконструкції визнати суцільний з наступним створенням лісових культур за технологією, аналогічною створенню лісових культур на зрубах.

36.  У зв’язку з тим, що рідколісся відносяться до невкритих лісовою рослинністю лісових земель, на них, в залежності від стану лісової ділянки (наявність життєздатного підросту, або гарантованої його появи, задерніння, наявності густого чагарнику тощо), проектувати відповідні лісовідновлювальні заходи: природне поновлення, сприяння природному поновленню, створення лісових культур. Після переведення природного поновлення або створених лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі, молодняк таксувати основним ярусом (код ярусу - 1), а дерева, що розташовувалися на рідколіссі – до поодиноких дерев (код ярусу – 9). Поодинокі дерева, в залежності від лісівничої доцільності (їх віку, стану, можливості їх вирубування без пошкодження молодняку) залишати для подальшого зростання. Рубки рідколісь не проектувати.

37. У лісах в межах населених пунктів, лісопаркових частин лісів зелених зон, регіональних ландшафтних парків (окрім заповідних зон) та в рекреаційно-оздоровчих лісах поза межами зелених зон запроєктувати ландшафтні рубки (ландшафтні рубки догляду, ландшафтні реконструктивні рубки малоцінних молодняків, ландшафтні рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів, пейзажні рубки, ландшафтні рубки планування території) з метою формування лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетично-оздоровчої цінності та стійкості.

38. Розрубування квартальних просік шириною 6 м запроектувати там, де необхідно.

39. При проведенні лісовпорядних робіт оцінити стан насаджень пошкоджених незаконним рубками та порушення екосистеми внаслідок незаконного видобутку бурштину.

40. Визначити і запроектувати інші заходи формування і оздоровлення лісів.

41. Визначити і запроектувати інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства.

42. Типологічну характеристику лісових ділянок проводити за таблицею, розробленою УкрДІЛГА (к. с.-г. наук Федець І. Ф).

43. Лісовпорядкування і проектування лісогосподарських заходів проводити на ґрунтово-типологічній основі з використанням таблиць діагностичних ознак типів лісу.

44. Відтворення лісів проектувати згідно з «Правилами відтворення лісів», затвердженими постановою КМУ від 1 березня 2007 року №303.

У зонах радіоактивного забруднення до 10 Кі/км2137Сs, основним способом відтворення лісів прийняти штучний – створення лісових культур. У зонах із вищим забрудненням проектувати тільки природне поновлення.

45. Схеми лісових культур проєктувати відповідно до «Типів лісових культур за лісорослинними зонами України» (2008 р.), ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічною нарадою Держкомлісгоспу України (протокол №1 від 18.03.2010 р.). На початку польового періоду спеціалістам лісовпорядкування разом зі спеціалістами філій узгодити схеми створення лісових культур для відповідних типів лісорослинних умов, враховуючи накопичений виробничий досвід. У разі створення лісових культур у постійних лісокористувачів за технологічними схемами, які не передбачені у вищезгаданих джерелах, використання таких схем можливе після їх погодження з міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.

46. Зруби проєктного періоду в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, а також в інших лісорослинних умовах за наявності достатньої кількості природного поновлення сосни звичайної, дуба звичайного, ясена звичайного, вільхи чорної та інших цінних деревних порід проектувати під природне поновлення.

47. На зрубах площею менше 0,5 га та інших не вкритих лісовою рослинністю ділянках площею менше 1 га як правило, проектувати сприяння природному поновленню  і додаткове часткове висівання насіння або садіння садивного матеріалу головних та супутніх деревних порід до 3 тис. шт. на 1 га.

48. Оцінку якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного поновлення при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок проводити згідно з «Інструкцією з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів», затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 року №260.

49. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити для одно- та дворічних культур 92 %, для трирічних 88 %.

50. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначати за наступною шкалою:

| Показники | Класи якості |  |  | Незадо- вільні (не атесто-вані) | Загиблі | Природне поновлен-ня з учас-тю культур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Повнота | 1,0-0,8 | 0,7-0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4-1,0 |
| Доля одиниць у складі культур віком до 20 років: |  |  |  |  |  |  |
| а) твердолистяні (Дз,Яз,Клг) | 6 і більше | 5-4 | 3-2 |  |  | до 2 одиниць |
| б)хвойні породи, інші твердолистяні, м’яколистяні | 7 і більше | 6-5 | 4-3 |  |  | до 3 одиниць |

Примітка: клас якості приймається за нижчим із показників.

51. Відомості польового обліку лісових культур, створених за останні 20 років, складати за розділами лісорозведення і лісовідновлення.

52. Виявити сировинну базу для заготівлі березового соку.

53. Виявити наступні сировинні ресурси побічних лісових користувань і другорядних лісових матеріалів та запроектувати їх заготівлю у відповідно до «Порядку спеціального використання лісових ресурсів», затвердженого постановою КМУ від 23 травня 2007 року №761:

- розміщення пасік;

- заготівля ягід (чорниця, малина, журавлина, брусниця, буяхи);

- заготівля лікарської сировини (шипшина, глід, кропива, звіробій, деревій, бузина чорна);

- заготівля грибів (білі, опеньки, лисички, маслюки);

- заготівля деревної зелені.

У зонах радіоактивного забруднення більше 2 Кі/км2 137Сs проектування ресурсів харчової і лікарської сировини не проводити.

54. Проектування використання корисних властивостей лісів здійснювати  відповідно до «Правил використання корисних властивостей лісів», затверджених наказом МінАПК від 14.08.2012 р. №502. Лісові ділянки, виділені для використання корисних властивостей лісів формувати в окремі таксаційні виділи.

55. Виділити захисні і кормові ремізи відповідно до «Настанов з упорядкування мисливських угідь» (2001 р.). Врахувати отриману від постійних лісокористувачів інформацію про наявність біотехнічних споруд, місця концентрації диких тварин, наявність годівниць, солонців, підгодівельних майданчиків, відтворювальних ділянок мисливських тварин.

56. Запроєктувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з ними відповідно до «Порядку організації охорони і захисту лісів», затвердженому постановою  КМУ від 20 травня 2022 року №612 та «Правилами пожежної безпеки в лісах України» (2004) відповідними рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів влади в межах компетенції.

57. Нанести на планово-картографічні матеріали удосконалені лісові дороги, лісові проїзди, дороги з твердим покриттям, річки, струмки, озера, ставки, штучні водоймища для гасіння пожеж, споруди для забору води, джерела, лінії інженерних споруд, комунікації та інше відповідно до «Технологічної інструкції з виготовлення лісових карт». Запроектувати ремонт існуючих і будівництво нових поліпшених лісових доріг. Характеристику збудованих доріг за  попередній проектний період привести згідно з паспортами доріг, наданими лісогосподарськими підприємствами.

58. Привести у відповідність до розпорядження КМУ від 12.06.2020 р. №711-р розподіл кварталів постійних лісокористувачів за територіальними громадами.

59. З метою своєчасного і якісного виконання лісовпорядних робіт лісокористувачам надати:

- лісовпорядним партіям матеріали минулого лісовпорядкування, річні звіти і пояснювальні записки до них;

- правовстановлюючі документи на постійне користування земельними ділянками, електронну версію каталогу координат;

- охоронні зобов’язання об’єктів природно-заповідного фонду, що розташовані в межах лісового фонду лісокористувачів;

- матеріали ґрунтово-лісотипологічного обстеження;

- дані про осередки шкідників і хвороб лісу;

- інформацію про щільність радіоактивного забруднення в розрізі кварталів та інші матеріали, необхідні для аналізу лісогосподарської діяльності за минулий проєктний період для проєктування лісогосподарських заходів;

- інформацію про зоологічні, ботанічні, геоботанічні та інші дослідження, які проводились на території лісового фонду протягом проєктного періоду.

60. Постійним лісокористувачам до початку польових робіт провести розрубування або розчищення квартальної мережі. Замінити непридатні квартальні стовпи.

61. Сприяти забезпеченню працівників лісовпорядних партій:

а) житловими приміщеннями, а начальнику лісовпорядної партії виділити кімнату для роботи і ведення технічної документації;

б) робітниками і транспортними засобами.

62. Забезпечити участь спеціалістів постійних лісокористувачів у лісотаксаційних роботах і проектуванні лісогосподарських заходів.

63. Проводити систематичну перевірку якості лісовпорядних робіт працівниками лісокористувачів, а також погодження запроектованих заходів.

64. До закінчення польових робіт  надати матеріали відведення ділянок в рубки головного користування та рубки формування і оздоровлення лісів на наступні роки.

65. Керівникам та спеціалістам лісовпорядної організації сумісно з працівниками постійних лісокористувачів налагодити в період проведення лісовпорядних робіт зв’язок з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними науковими установами та іншими організаціями для вирішення питань, що знаходяться в їх компетенції, та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування.

66. У питаннях, які не передбачені цим протоколом, керуватись «Інструктивно-методичними вказівками з ведення лісовпорядкування» (Ірпінь - 2024) та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Голова								Іван БЕБКО

Секретар								Сергій ГАЙЧУК

- Додаток 1

- С П И С О К

присутніх на першій лісовпорядній нараді з лісовпорядкування лісів Рафалівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

та ДЛГП «Сяйво» СВК «Озерський»

| Прізвище, ім’я, по батькові | Організація | Посада |
| --- | --- | --- |
| Бебко І.В. | Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства | Начальник відділу лісового господарства |
| Нагорняк О.О. | -/- | Головний спеціаліст відділу лісового господарства |
| Панчук В.В. | Департамент екології та природних ресурсів Рівненської ОВА | Головний спеціаліст відділу раціонального використання природних ресурсів та заповідної справи |
| Петрук С.В. | Рафалівське надлісництво Філія «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» | Начальник надлісництва |
| Радіон Б.В. | -/- | Помічник начальника надлісництва |
| Стельмах М.Ф. | ДЛГП «Сяйво» СВК «Озерний» | Директор |
| Гайчук С.І. | ВО «Укрдержліспроект» Українська лісовпорядна експедиція | Начальник експедиції |
| Содолінський Р.В. | -/- | Головний інженер експедиції |
| Белейко Л.В. | -/- | Начальник лісовпорядної партії |

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій,

поданих на розгляд першої лісовпорядної наради

| № п/п | Зауваження і пропозиції | Дата отримання зауважень і пропозицій | Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |