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Шацького національного природного парку,
розташованого на території Волинської області


« __ »  ____________  2026 р.                                                                                              м. Рівне



ПРИСУТНІ: список присутніх поміщений в додатку 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
[bookmark: _Hlk230191174]1. Готовність Шацького національного природного парку (далі – Шацький НПП) та Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання (далі – ВО «Укрдержліспроект») до проведення польових лісовпорядних робіт з повторного базового лісовпорядкування (далі – польові лісовпорядні роботи).
2. Визначення порядку і особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.
СЛУХАЛИ: Доповіді директора Шацького НПП Марії ХРИСТЕЦЬКОЇ та начальника Комплексної лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект» Володимира ІСИКА, виступи інших учасників наради.
Заслухавши і обговоривши доповіді і виступи присутніх, перша лісовпорядна нарада вирішила:
1. Констатувати
1.1. Необхідність проведення повторного базового лісовпорядкування зумовлена змінами в лісовому фонді Шацького НПП та закінченням попереднього проєктного періоду. 
2. Ухвалити:
2.1. Провести в 2026-2027 роках польові лісовпорядні роботи спеціалістами Комплексної лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект» на площі 22 882,6 га.
2.2. При проведенні лісовпорядних робіт керуватися Законом України «Про природно-заповідний фонд», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Лісовим кодексом України, Порядком здійснення лісовпорядкування, іншими законодавчими актами України, прийнятими відповідно до них нормативно-правовими документами, протоколом цієї наради.
2.3. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт.
2.4. Геодезичною основою для складання планово-картографічних матеріалів прийняти:
· правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками; 
· планшети, виготовлені при проведенні попереднього лісовпорядкування;
· матеріали дистанційного зондування Землі;
2.5. Сумарну площу виділів, розташованих в межах земельних ділянок, на які оформлені речові права, прийняти згідно з отриманими свідоцтвами про право постійного користування (власності) на нерухоме майно, а межі та площу земельних ділянок, на які не оформлені речові права – відповідно до матеріалів попереднього лісовпорядкування. За наявності невідповідностей між планово-картографічними матеріалами попереднього лісовпорядкування та документами, що посвідчують право користування відповідною земельною ділянкою і визначають її межі, провести окрему технічну нараду для прийняття відповідного проєктного рішення. 
2.6. Поділ лісових ділянок та нелісових земель на виділи здійснювати за видами угідь з урахуванням вимог, визначених статтею 59 Лісового кодексу України, та Порядком видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного дозволу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 982.
2.7. Зберегти існуючу квартальну мережу і її нумерацію. У випадку зміни квартальної мережі до матеріалів лісовпорядкування додавати таблицю (відомість) відповідності створеної квартальної мережі до такої мережі попереднього базового лісовпорядкування, яку постійний лісокористувач протягом семи днів з дня затвердження матеріалів лісовпорядкування повинен надіслати до органів, уповноважених відповідно до статті 5 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», для внесення відповідних змін.
2.8. Лісовпорядні роботи проводити з урахуванням поділу лісів на категорії  відповідно до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»  (далі – Порядок),  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 16 травня 2007 року № 733.
2.9. Організувати наступну господарську частину:
- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції, де заборонені рубки головного користування.
[bookmark: _Hlk193709355]2.10. Утворити наступні господарські секції та прийняти для них наступні віки стиглості (затверджені Міністерством лісового господарства України від 21.10.1983 р., а вік стиглості для ялини похідної – наказом Держкомлісгоспу України від 15.10.2009 р. № 269) в межах господарських частин:

	Господарські секції і породи, 
які входять до них
	Трива-лість класів
віку
	Вік стиглості господарської частини 
з особливим режимом користування

	[bookmark: _Hlk153445238]Сосна по суходолу (індекс гігротопу ТЛУ 0-3), сосна звичайна, інші види сосон, модрина європейська
	10
	121

	Сосна в сирих лісорослинних умовах  (індекс гігротопу ТЛУ – 4), сосна звичайна, інші види сосон, модрина європейська
	10
	121

	Сосна в мокрих лісорослинних умовах  (індекс гігротопу ТЛУ – 5), сосна звичайна, інші види сосон, модрина європейська
	10
	121

	Соснова в осередках кореневої губки (Сосна звичайна) 
	10
	121

	Сосна непродуктивна (сосна звичайна  5А,5Б кл. бон.)
	10
	121

	Ялина похідна (ялина звичайна)
	10
	61

	Дубова високостовбурна (дуб звичайний, нас. 3 кл. бон. і вище, пор. 2 кл.  бон. і вище)
	10
	161

	Дубова низькостовбурна (дуб звичайний, нас. 4 кл. бон. і нижче, пор. 3 кл. бон. і нижче)
	10
	91

	Грабова (граб звичайний)
	10
	71

	Букова (бук лісовий, клен-явір)
	10
	121

	Ясенова (ясен звичайний)
	10
	91

	Кленова (клен польовий, гостролистий, сріблястий)
	10
	91

	Дуба червоного (дуб червоний)
	10
	91

	Акацієва (акація біла, гледичія)
	5
	36

	В’язова (в’яз гладкий, шорсткий, дрібнолистий; клен ясенелистий, ясен зелений) 
	5
	41

	Береза по суходолу (індекс гігротопу ТЛУ 0-3), (береза повисла, пухнаста)
	10
	71

	Береза в сирих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 4), (береза повисла, пухнаста)
	10
	71

	Береза в мокрих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 5), (береза повисла, пухнаста)
	10
	71

	Вільха по суходолу (індекс гігротопу ТЛУ 0-3), (вільха чорна)
	10
	71

	Вільха в сирих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 4), (вільха чорна)
	10
	71

	Вільха в мокрих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 5), (вільха чорна)
	10
	71

	Осика по суходолу (індекс гігротопу ТЛУ 0-3)
	10
	41

	Осика в сирих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 4)
	10
	41

	Осика в мокрих лісорослинних умовах (індекс гігротопу ТЛУ - 5), (осика, вільха сіра)
	10
	41

	Липова (всі види лип)
	10
	91

	Тополева (всі види тополі, верб деревовидних)
	5
	36

	Горіхова (усі види горіхів, гіркокаштан, бархат амурський)
	10
	61

	Лісоплодова (абрикос, груша, яблуня, черешня, вишня, алича, шовковиця, слива, берека)
	10
	51

	Інші деревні породи (клен татарський, горобина, черемха, ясен вузьколистий)
	5
	41

	Чагарникова (глід, ліщина, обліпиха, маслинка)
	5
	21

	Верби чагарникові
	1
	3



2.11. При виконанні лісовпорядних робіт врахувати особливості зонування території підприємства та проектування лісогосподарських заходів керуючись «Проектом організації території Шацького національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів». Прийняти затверджене зонування підприємства. 
2.12. Коригування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також визначення відносних повнот при вимірювальній і переліковій таксації, проводити, керуючись нормативами приведеними у «Лісотаксаційному довіднику», затвердженому Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від 16.12.2020 р.).
2.13. Вихід  ділової деревини від рубок формування та оздоровлення лісів проектувати з врахуванням фактичного стану деревостанів і досягнутого постійним лісокористувачем за попередній проєктний період.
2.14. Селекційну оцінку привести для пристиглих, стиглих і перестійних насаджень сосни та дуба відповідно до рекомендацій УкрНДІЛГА (за П. І. Молотковим). 
2.15. У зоні регульованої та стаціонарної рекреації провести провести ландшафтну таксацію, керуючись при цьому «Методикою визначення показників рекреаційної характеристики земель», розробленою ВО «Укрдержліспроект» у 2000 році.
2.16. Виділити лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення, ключових біотопів згідно з «Національним каталогом біотопів України» у лісах постійних лісокористувачів, де вони враховані.
2.17. Врахувати виявлені типові та унікальні природні комплекси, місця зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу.
2.18. Визначити належність лісових територій до пралісів, квазіпралісів та природних лісів згідно з матеріалами їх ідентифікації, відповідно до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів,  квазіпралісів і природних лісів», затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 18 травня 2018 року № 161. 
2.19. Врахувати отриману від Мінекономіки та Шацького НПП інформацію про місцезнаходження видів флори та фауни і їх природних середовищ існування, які охороняються відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.
2.20. У матеріалах лісовпорядкування виділити охоронні зони, які створені відповідно до Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах (постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 499). Проектування господарських заходів в таких охоронних зонах проводити з врахуванням режиму ведення лісового господарства зазначеного у паспорті охоронної зони.
2.21. Прийняти площу об’єктів природно-заповідного фонду згідно з існуючим реєстром та узгодженими даними з Управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.
[bookmark: _Hlk195284507]2.22. При проєктуванні рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів формування і оздоровлення лісів, інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства, керуватися Правилами поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724, Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року за № 555 із дотриманням Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
2.23. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба – 3 роки, у насадженнях інших порід – 5, прочищення – 5, проріджування – 7 років, прохідні рубки – 10 років.
[bookmark: _Hlk199947138]Рубки догляду за лісом проектувати та проводити, залежно від віку та породного складу насаджень, як наведено у таблиці:

	Види рубок
догляду
	Вік насаджень, роки

	
	хвойні і твердолистяні високостовбурні
	інші листяні породи, у т. ч. твердолистяні низькостовбурні при віці стиглості

	
	
	41 рік і вище
	нижче 40 років

	Освітлення 
	до 10
	до 10
	до 5

	Прочищення 
	11-20
	11-20
	6-10

	Проріджування 
	21-40
	21-30
	11-20

	Прохідні рубки
	41 і вище
	31 і вище
	21 і вище



Примітки: До високостовбурних відносяться насадження насіннєвого походження ІІІ і вище класів бонітету та вегетативного походження ІІ і вище класів бонітету. Всі інші насадження відносяться до низькостовбурних.
Якщо вік стиглості не більше 25 років, то проріджування закінчують до 15 років, а прохідні рубки розпочинають у 16 років ( за умови, що тривалість класу віку 5 років).
Для господарських секцій – осикової (осика, вільха сіра) прохідні рубки не проектувати.
2.24. Розрахунок обсягів рубок догляду провести за лісівничими міркуваннями. 
2.25. Сухостійну деревину і захаращення виявляти та проєктувати до рубки або окремого лісогосподарського заходу (ліквідація захаращеності) з 5 м3 на 1 га.
2.26. Поодинокі  дерева враховувати  з 5 м3 на 1 га і незалежно від їхнього запасу  в рубку не призначати. 
2.27. Суцільні санітарні рубки проектувати в господарській зоні на площі 0,1 га і більше, в насадженнях пошкоджених внаслідок аварій та стихійного лиха.
2.28. Визначити фонд рубок переформування та запроектувати їх проведення відповідно до вимог визначених Правилами поліпшення якісного складу лісів.
2.29. До фонду рубок, пов’язаних з реконструкцією, віднести малоцінні і похідні молодняки, чагарники з недостатнім відновленням головних порід, сильно зріджені деревостани (повнота 0,3 – 0,4) з куртинним розміщенням дерев та похідні молодняки, які за своїм станом не відповідають корінним типам лісу і є малоцінними. 
2.30.  У зв’язку з тим, що рідколісся відносяться до невкритих лісовою рослинністю лісових земель, на них, в залежності від стану лісової ділянки (наявність життєздатного підросту, або гарантованої його появи, задерніння, наявності густого чагарнику тощо), проектувати відповідні лісовідновлювальні заходи: природне поновлення, сприяння природному поновленню, створення лісових культур. Після переведення природного поновлення або створених лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі, молодняк таксувати основним ярусом (код ярусу - 1), а дерева, що розташовувалися на рідколіссі – до поодиноких дерев (код ярусу – 9). Поодинокі дерева, в залежності від лісівничої доцільності (їх віку, стану, можливості їх вирубування без пошкодження молодняку) залишати для подальшого зростання. Рубки рідколісь не проектувати.
2.31. Розрубування квартальних просік шириною 6 м та окружних меж шириною 3 м запроектувати там, де вони відсутні.
2.32. Запроектувати інші заходи з формування і оздоровлення лісів.
2.33. Запроектувати інші рубки та роботи, пов’язані і не пов’язані з веденням лісового господарства.
2.34. Відтворення лісів проектувати згідно з «Правилами відтворення лісів», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303.
2.35. Схеми лісових культур проєктувати відповідно до розроблених «Типів лісових культур за природними зонами для рівнинної частини України», розроблених УкрНДІЛГА і схвалених Науково-технічною радою Держлісагентства (протокол № 30 від 27 червня 2025 року).
2.36. Зруби проєктного періоду в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, а також в інших лісорослинних умовах за наявності достатньої кількості природного поновлення сосни звичайної, дуба звичайного, ясена звичайного, вільхи чорної та інших цінних деревних порід проектувати під природне поновлення.
2.37. Оцінку якості незімкнутих лісових культур і природного поновлення при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок проводити згідно з «Інструкцією з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів», затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 року № 260.
2.38. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити для одно- та дворічних культур 92 %, для трирічних 88 %.
2.39. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначати за наступною шкалою: 

	Показники
	Класи якості
	Незадо-
вільні (не атесто-вані)
	Загиблі
	Природне поновлення з участю культур

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Повнота
	1,0-0,8
	0,7-0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,4-1,0

	Доля одиниць у складі культур віком до 20 років:
	
	
	
	
	
	

	а) твердолистяні (Дз,Яз,Клг)
	6 і 
більше
	5-4
	3-2
	
	
	до 2 одиниць

	б)хвойні породи, інші твердолистяні, м’яколистяні
	7 і 
більше
	6-5
	4-3
	
	
	до 3 одиниць



Примітка: Клас якості приймається за нижчим із показників.

2.40. Відомості польового обліку лісових культур, створених за останні 20 років, складати за розділами лісорозведення і лісовідновлення.
2.41. Запроєктувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з ними відповідно до «Порядку організації охорони і захисту лісів», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 року № 612 та «Правилами пожежної безпеки в лісах України» (2004) відповідними рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів влади в межах компетенції.
2.42. Привести у відповідність до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 708-р розподіл кварталів за територіальними громадами.
2.43. З метою своєчасного і якісного виконання лісовпорядних робіт лісокористувачу слід надати лісовпорядній партії:
·  повний комплект матеріалів про стан, зміни та структуру лісового фонду;
· копії правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками;
· відомості про приймання та передавання земель за минулий проєктний період;
· копії наказів про затвердження поділу лісів на категорії та відповідно затвердженого зонування;
· інформацію про наявність даних дистанційного зондування Землі (космічних знімків відповідної роздільної здатності) на територію об’єкта лісовпорядкування;
· інформацію про внутрішньогосподарську організацію об’єкта лісовпорядкування;
· інформацію про виявлені місця зростання та оселення рідкісних, та таких що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного і тваринного світу;
· відомості про території та об’єкти природно-заповідного фонду;
· копії охоронних зобов’язань об’єктів ПЗФ;
· інформацію про місцезнаходження видів флори та фауни і їх природних середовищ існування, які охороняються відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі;
· інформацію про існуючі території екологічної мережі, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища;
· інформацію про наявність пралісів, квазіпралісів і природних лісів;
· копії висновків щодо відповідності лісових ділянок або її частин Критеріям пралісів, квазіпралісів або природних лісів;
· копії паспортів охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України; 
· іншу інформацію, яка може (повинна) бути використана в процесі лісовпорядних робіт;
· забезпечити супровід спеціалістів у натурних роботах.
2.44. Керівникам та спеціалістам лісовпорядної організації сумісно з працівниками постійного лісокористувача налагодити в період проведення лісовпорядних робіт зв’язок з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними науковими установами та іншими організаціями для вирішення питань, що знаходяться в їх компетенції, та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування.
2.45. У питаннях, які не передбачені цим протоколом, керуватись «Інструктивно-методичними вказівками з ведення лісовпорядкування» (Ірпінь - 2024) та іншими чинними нормативно-правовими актами.
[bookmark: _Hlk133222376][bookmark: _Hlk130559148]2.46. Взяти до уваги пропозиції, які надійшли у ході громадського обговорення (додаток 2). 




Голова							 


Секретар							Володимир ІСИК



















Додаток 1

С П И С О К
присутніх на першій лісовпорядній нараді з повторного базового лісовпорядкування 
[bookmark: _Hlk230191468]лісів Шацького НПП Волинської області  

	Прізвище, ім’я,
по-батькові
	Організація
	Посада

	Стельмащук В.М.
	Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та
мисливського господарства
	Перший заступник начальника управління

	Нагорняк О.О.
	-//-
	Начальник відділу лісового господарства

	Передон С.В.
	Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації
	Головний спеціаліст

	Христецька М.В.
	Шацький НПП
	Директор 

	
	-//-
	

	Ісик В.Д.
	ВО «Укрдержліспроект»
Комплексна лісовпорядна експедиція
	Начальник експедиції

	Качуряк А.П.
	-//-
	Головний інженер

	
	
	
























 




Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ
про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, 
поданих на розгляд першої лісовпорядної наради з повторного базового лісовпорядкування лісів Шацького НПП 
Волинської області 

	№ 
з/п
	Зауваження 
і пропозиції
	Дата отримання зауважень 
і пропозицій
	Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій

	___________________________________________________________________________
найменування організації, установи яка подала зауваження і пропозиції (для юридичних осіб)

	
	
	
	

	
	
	
	

	_________________________________________________________________
прізвище, ініціали особи, яка подала зауваження і пропозиції (для фізичних осіб)

	
	
	
	

	
	
	
	










