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П Р О Т О К О Л
[bookmark: _Hlk127264388]першої лісовпорядної наради з актуалізації матеріалів лісовпорядкування лісів
Державного спеціалізованого господарського  підприємства «Ліси України»
філії «Поліський лісовий офіс», 
розташованих на території Рівненської області
 «        » ________ 2026 р.                                                                              м. Рівне   
ПРИСУТНІ: список учасників наради в додатку 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Готовність Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» філії «Поліський лісовий офіс» (далі – філія «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України») та Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання (далі – ВО «Укрдержліспроект») до проведення лісовпорядних робіт з актуалізації матеріалів лісовпорядкування (далі – польові лісовпорядні роботи).
2. Визначення порядку та особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.
СЛУХАЛИ: інформацію начальника відділу лісового господарства Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»  Івана  Костюка,  начальника Української лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект» Сергія Гайчука, виступи представників філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» та інших учасників наради.
Заслухавши і обговоривши доповіді та виступи, перша лісовпорядна нарада вирішила:
1. Констатувати:
1.1. Необхідність проведення актуалізації матеріалів лісовпорядкування зумовлена змінами у лісовому фонді внаслідок виконання лісогосподарських заходів, змінами внаслідок стихійних явищ, природними процесами, а також оновленням нормативно-правових актів у сфері лісового господарства. 
2. Ухвалити:
2.1. Загальні положення
2.1.1. Провести у 2026 році польові лісовпорядні роботи спеціалістами Української та Київської лісовпорядних експедицій ВО «Укрдержліспроект» у філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» з метою актуалізації чинних матеріалів лісовпорядкування на основі матеріалів базового лісовпорядкування 2019 року станом на 01.01.2027 року (перелік лісокористувачів та експедицій – додаток 2).
2.1.2. Під час виконання лісовпорядних робіт керуватися Лісовим кодексом України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядком здійснення лісовпорядкування, постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2024 № 454 «Деякі питання ведення лісового господарства у період дії правового режиму воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724», іншими актами законодавства та цим протоколом.
2.1.3. До матеріалів лісовпорядкування внести поточні зміни на підставі –  лісотаксаційних робіт; матеріалів обліку лісогосподарських заходів; даних про зміну меж, стану і складу лісових ділянок; інформації про наслідки стихійних явищ; програмного оновлення таксаційних показників деревостанів, де заходи не проводилися,  з метою внесення змін та  коригування таксаційної та картографічної баз даних.
2.1.4. Обсяги натурних лісотаксаційних робіт визначаються згідно укладених договорів на проведення актуалізації матеріалів лісовпорядкування.
2.2. Організація робіт
2.2.1. Забезпечити виконання лісовпорядними експедиціями ВО «Укрдержліспроект»  комплексу робіт, передбачених Порядком здійснення лісовпорядкування, зокрема:
· уточнення меж та площ лісових ділянок;
· актуалізацію таксаційних характеристик;
· проведення необхідних натурних обстежень;
· оновлення картографічних баз даних та матеріалів лісовпорядної документації. 
· у разі виявлення невідповідностей у чинному поділі лісів на категорії – підготувати клопотання щодо приведення поділу у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
· при неможливості натурного обстеження через обмежений доступ до окремих ділянок лісового фонду використовувати дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для попередньої оцінки стану насаджень;
· геодезичною основою, при внесенні змін до планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування, до отримання актуальних даних ДЗЗ використовувати наявні ортофотоплани.
2.2.2. ВО «Укрдержліспроект» здійснити організацію, координацію та методичне керівництво польовими і камеральними роботами, забезпечити контроль якості їх виконання.
2.2.3. Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» надати експедиціям:
· повний комплект матеріалів про стан, зміни та структуру лісового фонду;
· копії правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками;
· копії наказів про затвердження поділу лісів на категорії, виділення особливо захисних лісових ділянок;
· інформацію про внутрішньогосподарську організацію об’єктів лісовпорядкування;
· інформацію про виявлені місця зростання та оселення рідкісних, та таких що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного і тваринного світу;
· відомості про території та об’єкти природно-заповідного фонду;
· копії охоронних зобов’язань об’єктів ПЗФ;
· інформацію про місцезнаходження видів флори та фауни і їх природних середовищ існування, які охороняються відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі;
· інформацію про існуючі території екологічної мережі, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища;
· інформацію про наявність пралісів, квазіпралісів і природних лісів;
· копії висновків щодо відповідності лісових ділянок або її частин Критеріям пралісів, квазіпралісів або природних лісів;
· копії паспортів охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах;
· іншу інформацію, яка може (повинна) бути використана в процесі лісовпорядних робіт.
Забезпечити супровід спеціалістів у натурних роботах.
2.3. Розрахунок обсягів заготівлі деревини
2.3.1. За результатами актуалізації матеріалів лісовпорядкування провести розрахунок обсягу заготівель деревини, а саме:
· обсягів рубок формування і оздоровлення лісів;
· інших заходів з формування і оздоровлення лісів;
· інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства.
2.4. Рубки догляду
2.4.1. Проєктування рубок догляду здійснити з дотриманням  вимог Правил поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724.
2.5. Санітарні рубки
2.5.1. Проєктування вибіркових та суцільних санітарних рубок провести з урахуванням вимог Санітарних правил в лісах України.
2.6. Рубки переформування
2.6.1. Проєктування рубок переформування розглядати як  важливу складову частину впровадження наближеного до природи лісівництва, що полягає в зміні вікової та видової структури лісів та формуванні мішаних насаджень, наближених до природних, що підвищить стійкість лісів до негативних факторів, забезпечить баланс між екологічними, економічними та соціальними функціями ведення лісового господарства. 
2.6.2. Проєктування рубок переформування виконати з урахуванням таких особливостей:
· використання уніфікованих списків типів лісу згідно Методичних рекомендацій «Класифікація лісових формацій України, узгоджена з європейською»;
· проєктувати у насадженнях, що потребують докорінної зміни складу, структури або просторового розміщення деревостану для підвищення їх продуктивності, стійкості чи екологічних функцій;
· передбачати поступове переформування похідних, малоцінних або порушених насаджень у корінні типи лісу, притаманні даним лісорослинним умовам;
· застосовувати вибірковий або поступовий спосіб рубок, з черговістю прийомів і обсягів вибирання, що забезпечують формування цільового деревостану;
· інтенсивність вибирання та повторюваність рубки встановлювати диференційовано залежно від наявності підросту головних порід, лісівничо-таксаційних характеристик та стану насаджень, відповідно до ґрунтових і гідрологічних умов, особливостей рельєфу, структури та породного складу деревостану.
Запроектований щорічний обсяг таких рубок не може перевищувати величину середньої зміни запасу на цих ділянках.
2.7. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів
[bookmark: n116]47. Запроектувати інші заходи з формування і оздоровлення лісів: догляд за підростом, за підліском, за узліссям, за формою стовбура та крони дерев, прокладення і розчищення квартальних просік, відновлення і розчищення межових ліній, створення протипожежних розривів та догляд за ними, рубка рідколісся.
2.8. Інші рубки та роботи, пов’язані і не пов’язані з веденням лісового господарства
2.8.1. Запроєктувати інші види рубок та робіт, пов'язаних і не пов’язаних з веденням лісового господарства.
[bookmark: n226][bookmark: n160][bookmark: n161][bookmark: n163]2.9. Будівництво та ремонт лісових доріг
2.9.1. Провести аналіз наявної мережі доріг та оцінити її достатність для забезпечення лісогосподарської діяльності, протипожежного захисту, охорони та захисту лісів та визначити ділянки, що потребують будівництва нових доріг, реконструкції або капітального ремонту існуючих.
2.10. Лісовідновлення та лісорозведення
2.10.1. Запроєктувати заходи з лісовідновлення та лісорозведення з урахуванням таких вимог:
 - породний склад лісових культур визначати відповідно до типів лісорослинних умов та цільового призначення лісів і  схем лісових культур відповідно до «Типів лісових культур за лісорослинними зонами України». 
На початку польового періоду спеціалістам лісовпорядкування разом зі спеціалістами надлісництв узгодити схеми створення лісових культур для відповідних типів лісорослинних умов, враховуючи накопичений виробничий досвід. У разі створення лісових культур у постійних лісокористувачів за технологічними схемами, які не передбачені у вищезгаданих джерелах, використання таких схем можливе після їх погодження з міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
2.10.2. Оцінку якості незімкнутих лісових культур і природного поновлення при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок проводити згідно з «Інструкцією з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів», затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 року № 260  та визначати за наступною шкалою: 

	Показники
	Класи якості
	Незадо-
вільні 
(не атесто-вані)
	Загиблі
	Природне поновлення 

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Повнота
	1,0-0,8
	0,7-0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,4-1,0

	Доля одиниць у складі культур віком до 20 років:
	
	
	
	
	
	

	а) твердолистяні (Дз, Яз, Клг)
	6 і 
більше
	5-4
	3-2
	
	
	до 2 одиниць

	б)хвойні породи, інші твердолистяні, м’яколистяні
	7 і 
більше
	6-5
	4-3
	
	
	до 3 одиниць



Примітка: клас якості приймається за нижчим із показників.

2.11. Контроль та звітність
2.11.1. За результатами польових робіт ВО «Укрдержліспроект» провести технічну нараду за підсумками польових робіт.
2.11.2. Керівникам та спеціалістам лісовпорядної організації сумісно з працівниками лісогосподарських підприємств налагодити в період проведення лісовпорядних робіт зв’язок з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними науковими установами та іншими організаціями для вирішення питань, що знаходяться в їх компетенції, та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування.
2.11.3. У питаннях, які не передбачені цим протоколом, керуватись «Інструктивно-методичними вказівками щодо здійснення лісовпорядкування» (Ірпінь - 2024), та іншими чинними нормативно-правовими актами.
[bookmark: _Hlk133222376][bookmark: _Hlk130559148]2.11.4. Взяти до уваги (за наявності) пропозиції, які надійшли у ході громадського обговорення (додаток 3). 





Голова                                                                                                Віталій СТЕЛЬМАЩУК                                                




Секретар                                                                                             Сергій ГАЙЧУК




Додаток 1
[bookmark: _Hlk193460355]С П И С О К
присутніх на першій лісовпорядній нараді з актуалізації матеріалів лісовпорядкування лісів Державного спеціалізованого господарського  підприємства «Ліси України»
[bookmark: _Hlk226035591]філії «Поліський лісовий офіс», розташованих на території Рівненської області

	Прізвище, ім’я,
по-батькові
	Організація
	Посада

	Стельмащук В.М.
	Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
	Перший заступник 
начальника управління 


	Нагорняк О.О.
	-/-
	Начальник відділу лісового господарства


	Панчук В.В.
	Департамент екології та природних ресурсів Рівненської ОВА
	Головний спеціаліст відділу раціонального використання природних ресурсів та заповідної справи

	Сова Р.М.
	Державне спеціалізоване господарське підприємство
«Ліси України»
	Завідувач сектору з лісовпорядкування відділу лісового господарства Департаменту лісового господарства

	
	-//-
	

	Каращук В.М.
	Філія «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
	Головний лісничий

	
	-//-
	

	
	-//-
	

	
	надлісництво
	Начальник надлісництва

	
	 надлісництво
	-//-

	
	надлісництво
	-//-

	
	надлісництво
	-//-

	
	надлісництво
	-//-

	
	надлісництво
	-//-

	
	надлісництво
	-//-

	
	            надлісництво
	-//-

	
	Рівненська обласна військова адміністрація
Департамент екології та природних ресурсів
	Заступник начальника відділу регулювання природокористування та розвитку заповідної справи

	Гайчук С.І.
	Українська лісовпорядна експедиція
	Начальник експедиції

	Содолінський Р.В.
	-//-
	Головний інженер

	Белейко Л. В.
	-//-
	Начальник лісовпорядної партії

	Токарський Д.Я.
	Київська лісовпорядна експедиція
	Начальник експедиції

	Кравчук М.Ф.
	-//-
	Головний інженер

	Кучеренко А.М.
	-//-
	Начальник лісовпорядної партії

	Веремчук М.В.
	-//-
	-//-

	Саран М.В.
	-//-
	-//-








Додаток 2

ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів
[bookmark: _Hlk226036012]Державного спеціалізованого господарського  підприємства  «Ліси України»
філії «Поліський лісовий офіс» розташованих на території Рівненське області

	Назва структурного підрозділу
	Площа, га

	Українська лісовпорядна експедиція
	

	Костопільське надлісництво
	86755,2

	Київська лісовпорядна експедиція
	

	Клесівське надлісництво
	156798,8

	Дубенське надлісництво
	86524,8

	Рафалівське надлісництво
	98968,3

	Разом
	324291,9

	Всього
	411047,1








































Додаток 3
Інформація
про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд першої лісовпорядної наради Державного спеціалізованого господарського  підприємства  «Ліси України» філії «Поліський лісовий офіс» розташованих на території Рівненської області

	№ п/п

	Зауваження і пропозиції
	Дата отримання зауважень і пропозицій
	Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій



